渝北发改投〔2024〕342号

 项目代码：2408-500112-04-01-423783

重庆市渝北区发展和改革委员会

关于渝北区2024年兴隆镇高标准农田建设项目立项的批复

重庆市渝北区农业农村委员会:

你单位《关于渝北区2024年兴隆镇高标准农田建设项目立项的请示》（渝北农文〔2024〕64号）收悉。根据区政府决策，经研究，同意渝北区2024年兴隆镇高标准农田建设项目立项，现就有关事项批复如下：

一、项目法人：重庆市渝北区农业农村委员会。

二、建设地址：兴隆镇的牛皇村、龙平村和南天门村。

三、建设方案：实施规模面积2100亩（其中改造提升2100亩），项目主要建设内容为：田块整治工程、灌溉和排水工程、田间道路工程、农田地力提升工程、其他工程等。计划于2024年9月开工，工期6个月。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资631.3万元。其中工程费598.52万元，工程建设其他费用32.78万元。资金来源：中央资金和地方财政资金。

五、招标核准：施工采用公开招标。与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，勘察、设计、监理等服务的采购，根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）及《重庆市招标投标条例》规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

请据此开展相关前期工作，办理相关手续

重庆市渝北区发展和改革委员会

 2024年8月14日

|  |
| --- |
| 公开方式：主动公开 |
| 抄送：区纪委监委，区财政局，区教委，区审计局。 |
| 重庆市渝北区发展和改革委员会综合科 2024年8月14日印发 |