**2023年度区级彩票公益金项目基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 重庆市渝北区大湾镇人民政府 | 项目名称 | 大湾镇养老服务中心消防改造工程 |
| 项目单位责任人 | 彭燕 | 联络人及联系方式 | 曹康67213335 |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 彩票公益金 | 资金下达数（万元） | 35.1111484 |
| 实际支出（万元） | 35.1111484 | 其中：彩票公益金支出（万元） | 35.1111484 |
|  | 资金是否结余 | 否 | 结余处理 |  |
| 项目内容 | 项目概况，周期，实施内容：该项目实施大湾镇养老服务中心消防改造工程，安装消防水泵、防火门，安装室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾报警联动系统、应急照明疏散指示系统等，建设周期45天。 |
| 项目完成情况：已按要求完成安装消防水泵、防火门，安装室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾报警联动系统、应急照明疏散指示系统等。 |
| 资金使用情况：此项目合计使用资金47.1126万元。其中施工费44.220185万元、设计费1万元、预算编制费0.335万元、预算审核费0.3万元、监理费0.9574万元、结算审核费0.3万元，福彩资金35.1111484万元已全部用于该项目。 |
| 实际效果：改善了大湾镇养老服务中心消防安全条件，保障了院内老人的生命安全。 |
| 项目依据 | 立项依据：《关于印发渝北区2022年政府投资计划目录及平台公司投资目录的通知》（渝北府发〔2022〕11号） |
| 采购方式：公开比选 |
| 绩效评价及其他 | 绩效评价：通过提升消防设施完备性、消除火灾隐患，在保障老人生命财产安全，提升敬老院服务质量等方面取得了显著效果。有助于提升敬老院的整体运营水平和服务质量，为入住老人提供更加安全、舒适、可靠的居住环境。 |
| 审计结果：未审计 |
| 是否接受投诉及其他：否 |

