渝北府办发〔2018〕20号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发渝北区公共服务设施优化方案的通知

各镇人民政府，区政府各部门，各街道办事处，各区属国有公司，有关单位：

《渝北区公共服务设施优化方案》已经区委第59次常委会、区政府第25次常务会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

重庆市渝北区人民政府办公室

2018年6月9日

渝北区公共服务设施优化方案

为深入贯彻党的十九大精神，切实改善我区公共服务设施保障水平，遵循“规模适宜、功能适用、布局合理，满足基本功能及未来发展需要”的宗旨，突出“抓重点、补短板、强弱项、惠民生”方针，制定本方案。

一、医疗卫生设施建设

（一）三甲医院

1．区人民医院三甲项目。位于空港新城，设计床位1490张，估算投资12.22亿元，主体工程已完工，正在进行装修和设备安装，拟于2019年建成投用。

2．区中医院三甲项目。位于空港工业园区两江小学旁边，设计床位1200张，估算投资10.06亿元，已开工建设，拟于2020年建成投用。

（二）二甲医院

1．区第二人民医院。位于龙溪街道武陵路1号，占地面积3.9亩，现有住院床位67床。拟将该院对面的鸽牌电缆厂老旧宿舍区拆除后按二甲医院标准扩建，占地面积40950平方米（61亩），建筑总面积42600平方米，其中业务用房面积28000平方米，车位360个，新增床位300张，估算工程投资2.5亿元（不计征收成本）。

2．区第四人民医院（玉峰山镇中心卫生院）。该院位于玉峰山镇场镇，按二级甲等医院建设。占地面积35100平方米（53亩），建筑总面积32400平方米，其中业务用房面积24000平方米，车位面积8400平方米（240个），配置床位300张，估算工程投资2亿元（不计征收成本）。

3．区妇幼保健院。利用工职院旁空港组团A114/03号地块约105亩，总建筑面积约75000平方米，总设置床位500张，配建月子中心，估算总投资4.5亿元。分两期建设，一期建设床位300张，二期建设床位200张。

（三）社区卫生服务中心

全区所有社区卫生服务中心均按照床位50张、总面积控制在5000平方米左右（业务用房面积控制在3000—3500平方米）的标准建设。目前，仙桃街道已落实建设方案，龙溪街道由区第二人民院承担其职能，双凤桥街道、龙山街道已达标。通过调剂用房、新建等方式解决街道社区卫生服务中心用房。

1．调剂用房解决的社区卫生服务中心

（1）回兴社区卫生服务中心。该中心现位于宝圣湖街道富悦新城小区，无独立用房且仅有业务用房900余平方米，使用面积较小。待区妇幼保健院搬迁后将其现有业务用房面积11371平方米用于回兴社区卫生服务中心建设，设置床位50张。进行简单处理后投入使用，估算投资约200万元。

（2）宝圣湖社区卫生服务中心。将现西南政法大学通过司法拍卖取得的海联学院西北侧约8亩用地（含一栋约5000平方米的未批先建建筑物），提供给宝圣湖街道建设社区卫生服务中心，设置床位50张。由区卫生计生委牵头，区规划、国土、房管部门配合，协调西南政法大学办理相关产权移交。产权移交后立即进行装修，估算投资1500万元。2018年启动建设。

（3）双龙湖社区卫生服务中心。待区人民医院搬迁后，将双龙湖社区卫生服务中心迁至区人民医院现有门诊大楼（建筑面积约5000平方米），设置床位50张，估算投资200万元。若区人民医院无法在空港新城新建感染楼，则将住院楼改为感染综合楼；若区人民医院能在空港新城新建感染楼，则将住院楼用于建设康复养老中心或残疾人康复中心。

（4）双凤桥社区卫生服务中心。待空港经济开发有限公司搬迁后，将空港广场边上的现有办公用房（5600平方米）改造为双凤桥社区卫生服务中心，估算投资1200万元。

（5）两路社区卫生服务中心。双凤桥社区卫生服务中心搬迁后，将其现有卫生服务中心更名为两路社区卫生服务中心。

2．需要新建的社区卫生服务中心

（1）王家社区卫生服务中心。利用空港组团两路P41-1-2/02地块（约6.6亩），建设王家社区卫生服务中心，建筑面积5000平方米，床位50张，估算投资2300万元。2018年启动建设。

（2）龙塔社区卫生服务中心。该中心现有业务用房700余平方米，远不能满足规范化建设的要求。在旧城更新方案中预留观音桥组团E4-5-2号地块内土地（约8亩），用于建设龙塔社区卫生服务中心，建筑面积5000平方米，床位50张，估算投资3000万元。

（3）悦来社区卫生服务中心。该中心现位于仙桃数据谷北大桥头，临时借用阳光雅居房屋980平方米过渡。悦来街道规划布局有两个社区卫生服务中心，一个位于会展中心南侧的生态城片区，地块编号为悦来组团C69-3号地块，另一个在首地江山赋小区以东临金山大道一侧的D10-3或D10-4等地块择址建设。每个社区卫生服务中心设置床位50张。

（四）镇中心卫生院

1．石船中心卫生院。该院现有业务用房4190平方米，编制床位90张。拟改造门诊大楼和医技楼，新增电梯、消防和无障碍设施等，估算投资880万元。

2．洛碛中心卫生院。该院现有业务用房5800平方米，编制床位99张。拟实施住院和门诊大楼消防整改，以及整改后环境恢复建设等，估算投资387万元。

表1  医疗卫生项目建设计划表（不含三甲医院）

| 序号 | 项目名称 | 床位 （张） | 建筑面积 （平方米） | 占地面积 （亩） | 估算总投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区第二人民医院 | 300 | 42600 | 61 | 2.5 |
| 2 | 区妇幼保健院 | 500 | 75000 | 105 | 4.5 |
| 3 | 玉峰山镇中心医院 | 300 | 32400 | 53 | 2 |
| 4 | 回兴社区卫生服务中心 | 50 | 11371 | 16.3 | 0.02 |
| 5 | 宝圣湖社区卫生服务中心 | 50 | 5000 | 8 | 0.15 |
| 6 | 双龙湖社区卫生服务中心 | 50 | 5000 | 10 | 0.02 |
| 7 | 双凤桥社区卫生服务中心 | 50 | 5600 | / | 0.12 |
| 8 | 王家社区卫生服务中心 | 50 | 5000 | 6.6 | 0.23 |
| 9 | 龙塔社区卫生服务中心 | 50 | 5000 | 8 | 0.3 |
| 10 | 悦来社区卫生服务中心 | 50 | 5000 | 8 | 0.3 |
| 11 | 石船中心卫生院整改 | 90 | / | / | 0.09 |
| 12 | 洛碛中心卫生院整改 | 90 | / | / | 0.04 |
| 合 计 |  | 1630 | 191971 | 275.9 | 10.27 |

二、教育设施建设

本着厉行节约、避免浪费、规模合理、着眼长远的原则，综合考虑渝北人口增长速度，为切实解决入学难的问题，我区学校适当放大建设规模，初中、小学班额不宜超过60个班，高中班额应不超过120个班。

（一）高中建设

按照城市功能疏解方案，当前重点加快推进三峡职业教育龙兴校区和花石中学建设，待这两所学校建成后，区职教中心和南华中学实施搬迁，便于其它相应的城市功能疏解学校项目顺利启动实施。

1．普通高中。正在实施渝北中学二期扩建（可增加规模30班）和中国摩国际学校项目（12年一贯制学校），2018年计划在两路S03-2地块新建120班的花石中学（暂定名）。将松树桥中学（现有高中43班）和暨华中学（现有高中46班）高中部迁至花石中学。待区职教中心搬迁后，南华中学迁入其现有校区。

2．职业高中。三峡职业教育龙兴校区新建工程正在开展前期工作，计划2018年开工建设，项目建成后，将区职教中心整体迁入该校区。统景职中暂不考虑改造，计划纳入统景景镇融合方案一并实施。

表2  渝北区高中建设计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 类别 | 占地 面积 (亩) | 办学 规模 (班) | 估算 投资 (万元) | 按规范 最少用地（亩） | 拟开工 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三峡职业教育龙兴校区新建工程 | 区教委 区职教中心 | 职高 | 244 | 120 | 60000 | 216 | 2018年 |
| 2 | 花石中学新建工程（两路S03-2地块） | 空港新城公司 | 普高 | 300 | 120 | 100000 | 216 | 2018年 |
| 3 | 南华中学搬迁 | 区教委 | 普高 | 89 | 60 | 1500 | / | 2020年 |
| 合 计 |  |  |  | 633 | 300 | 161500 | 432 |  |

（二）初中建设

为解决大班额问题，近几年分批启动11所（915班）中学新建工程和1所渝北实验中学搬迁工程。新建中学分别是：空港新城片区4所、悦来片区1所、“三龙”片区2所、龙兴片区1所、空港工业园区1所、保税港片区1所、回兴片区1所。新建初中宜按照规范，最大限度利用规划地块有限的土地资源，可适当压缩生均用地指标，班额最大不超过120个班。

目前，八中数据谷实验中学已开工建设，正在进行主体工程建设。腾芳中学等4所学校拟于2018年开工建设。南华中学搬迁后，实验中学迁入南华中学现址。创新走廊中学（华牧旁B36-1/03地块）拟建初中60个班，正在进行规划论证。实验二中改为完全小学，该校初中学生由暨华中学承接。暨华中学高中搬迁后，将实验二中改建为小学。

表3  渝北区初中建设计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 片区 | 占地 面积（亩） | 拟办学规模 （班） | 估算 投资 （万元） | 标准最少用地（亩） | 开工 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八中数据谷实验中学（S26-1/02地块）新建工程 | 空港新城 | 空港新城片区 | 179 | 120 | 52300 | 153 | 2017 |
| 2 | 腾芳中学（两路F139-1地块）新建工程 | 空港新城 鲁能公司 |  | 45.6 | 60 | 20000 | 76 | 2018 |
| 3 | 仙桃中学（两路S46-1地块）新建工程 | 空港新城 |  | 92 | 60 | 27500 | 76 | 2019 |
| 4 | 鹿山中学（两路E01-8-1地块）新建工程 | 空港新城 |  | 132.5 | 100 | 27600 | 127 | 2019 |
| 5 | 悦来初中迁建工程（C17-1/05地块） | 区教委 悦来集团 | 悦来 | 94.6 | 75 | 29800 | 96 | 2018 |
| 6 | 龙塔中学新建工程（观音桥E1-6/01、E3-5/01地块） | 区教委 | “三龙”片区 | 47.2 | 36 | 12000 | 46 | 2018 |
| 7 | 人和L-22-2/02地块中学新建工程 | 中渝公司 |  | 40.9 | 36 | 12000 | 46 | 2019 |
| 8 | 重庆八中龙兴分校新建工程 | 龙兴公司 中航地产 | 龙兴 | 219 | 120 | 35000 | 153 | 2018 |
| 9 | 两路A124地块（工职院旁）学校新建工程 | 空港经济开发公司 | 空港 | 130 | 100 | 55000 | 127 | 2019 |
| 10 | 两路I9-2/02地块与I15-1/02地块整合初中新建工程 | 保税港区 | 保税港 | 130 | 100 | 46000 | 127 | 2019 |
| 11 | 创新走廊九年制中学（B36-1/03地块） | 创新走廊 | 回兴 | 136.6 | 108 | 28000 | 126 | 2020 |
| 12 | 实验中学搬迁工程 | 区教委 | 两路 | 61.2 | / | 1500 | 76 | 2020 |
| 合 计 |  |  |  | 1309 | 915 | 346700 | 1229 | / |

（三）小学建设

当前重点解决两路老城、“三龙”和回兴等3个片区入学难问题，兼顾空港新城、悦来、龙兴等未来人口聚居区教学需要。经过测算，近几年拟新（改扩）建小学23所、948班，包括：回兴片区4所、空港工业园区片区1所、空港新城片区5所、两路片区2所、龙兴片区1所、“三龙”片区3所、悦来片区3所、保税港区4所。按照规范，小学办学宜为24—36班，考虑到我区人口不断增长的趋势，建议结合实际适当压缩生均占地指标，最大限度利用规划地块土地资源，每所小学超用地标准配备6个班，最多不宜超过60个班。

表4  渝北区小学建设计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 片区 | 占地 面积 （亩） | 拟办学规模 （班） | 估算 投资 （万元） | 开工 时间 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 7 | 914 | 948 | 285100 | / |
| 1 | 锦华学校新建工程 | 区教委 | 回兴片区 | 30.9 | 48 | 3900 | 2018 |
| 2 | 金鹏小学扩建工程 | 区教委 |  | 37 | 24 | 7000 | 2019 |
| 3 | 两路E88-1、E88-2地块整合小学新建工程 | 区土储中心 |  | 65 | 60 | 14000 | 2019 |
| 4 | 玉峰小学迁建工程 （唐家沱N1-8-3/01地块） | 创新经济走廊公司 |  | 65 | 60 | 14000 | 2017 |
| 5 | 环湖雅居安置房B区配套小学新建工程 | 区土储中心 | 空港园区 | 42 | 60 | 15400 | 2018 |
| 6 | 同茂小学新建工程 （两路F37-5/02地块） | 空港新城 | 空港新城片区 | 42.5 | 36 | 17000 | 2018 |
| 7 | 腾芳小学新建工程 （两路F124-1地块） | 空港新城 鲁能公司 |  | 39.5 | 42 | 20000 | 2018 |
| 8 | 秋成小学（两路S33/01地块）新建工程 | 空港新城 |  | 40 | 36 | 14000 | 2020 |
| 9 | 悦港小学（两路S40-3地块）新建工程 | 空港新城 |  | 32.4 | 30 | 11500 | 2020 |
| 10 | 仙桃小学（两路S19-1地块）新建工程 | 空港新城 |  | 34.9 | 30 | 13600 | 2020 |
| 11 | 特殊教育学校迁建工程 （两路E51-1/02） | 区教委 | 两路片区 | 16 | 18 | 4000 | 2020 |
| 12 | 汉渝路小学扩建工程 （两路E07-2/01） | 区教委 |  | 12 | 18 | 500 | 2021 |
| 13 | 渝北实验小学龙兴校区新建工程 | 龙兴公司 中航地产 | 龙兴 | 94 | 60 | 35000 | 2018 |
| 14 | 龙塔实验学校扩建工程 | 区教委 | “三龙” 片区 | 6.57 | 24 | 7500 | 2019 |
| 15 | 人和L-23-4/03地块小学新建工程 | 中渝公司 |  | 22.6 | 36 | 8500 | 2019 |
| 16 | 观音桥F1-1-2/02地块小学新建工程（中关村公司） | 临基建 公司 |  | 33.6 | 60 | 15000 | 2019 |
| 17 | 悦来F145-2地块小学新建工程（原规划为初中，调整为小学） | 悦来集团 | 悦 来 片区 | 32.4 | 30 | 10000 | 2018 |
| 18 | 悦来C80-2-2/02、C80-2-1/03地块整合新建小学 | 悦来集团 |  | 45.4 | 48 | 14000 | 2019 |
| 19 | 悦来C42/03地块小学新建工程 | 悦来集团 |  | 31.6 | 30 | 9900 | 2018 |
| 20 | 两路I49-3/02地块小学新建工程 | 保税港区 | 保税港片区 | 57.7 | 60 | 13000 | 2018 |
| 21 | 两路J01-8/04地块小学新建工程 | 保税港区 |  | 28.9 | 24 | 7000 | 2018 |
| 22 | 两路I34-2/02地块学校新建工程 | 保税港区 |  | 54.5 | 54 | 12300 | 2020 |
| 23 | 木耳公租房小学新建工程 | 市地产 集团 |  | 45 | 60 | 18000 | 2020 |

（四）公办幼儿园建设

凡是新建中小学和新建楼盘旁应配置一所幼儿园，区教委牵头以鼓励民营幼儿园合并和回购民营幼儿园的方式，解决民营幼儿园基数过大的问题。结合城区可利用土地资源，近期计划新建公办幼儿园31所、417班，估算总投资约2.85亿元。其中：空港新城片区5所、空港—木耳片区7所、龙石片区6所、回兴片区5所、两路片区1所、“三龙”片区6所、洛碛镇1所。其中，两路老城区主要是实验中学搬迁后，实验小学改造时配建1所幼儿园，观音岩棚户区拆除后合理布局一些幼儿园。按照规范，每个幼儿园最多可建18个班。从发展角度考虑，在规划设计时，建议超标准预留3—6间教室。建设计划如下：

表5  渝北区幼儿园建设计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 片区 | 占地 面积 （亩） | 办学 规模（班） | 估算 投资 （万元） | 开工 时间 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 8 | 187.15 | 417 | 28510 | / |
| 1 | 空港佳园公租房E区配套幼儿园 | 公租房公司 区教委 | 空港新城片区 | 7.2 | 15 | 450 | 2018 |
| 2 | 空港佳园公租房G区配套幼儿园 | 公租房公司 区教委 |  | 5.4 | 12 | 450 | 2015 |
| 3 | 两路F20-5/02地块新建幼儿园（泽科港城国际旁空地） | 空港新城 公司 |  | 6 | 12 | 900 | 2019 |
| 4 | 两路F33-6/02地块新建幼儿园（工商大厦旁边） | 空港新城 公司 |  | 8 | 18 | 1800 | 2019 |
| 5 | 两路F10-2/02地块新建幼儿园（原翡翠城小学划出部分地） | 空港新城 公司 |  | 5.4 | 12 | 1200 | 2020 |
| 6 | 木耳公租房C6配套幼儿园 | 区教委 | 空港木耳片区 | 3.8 | 12 | 240 | 2018 |
| 7 | 木耳公租房D27配套幼儿园 | 区教委 |  | 3.75 | 12 | 240 | 2018 |
| 8 | 木耳公租房B8配套幼儿园 | 区教委 |  | 3.75 | 12 | 240 | 2018 |
| 9 | 木耳公租房A17配套幼儿园 | 区教委 |  | 3.75 | 12 | 240 | 2018 |
| 10 | 环湖雅居B区安置房31号楼配套幼儿园 | 区土储中心 |  | 3.55 | 9 | 420 | 2018 |
| 11 | 锦绣丽舍A001地块新建幼儿园 | 空港经济 开发公司 |  | 5.4 | 12 | 1200 | 2019 |
| 12 | 两路I49-3/02地块小学内新建幼儿园 | 保税港区 |  | 5.4 | 12 | 1200 | 2019 |
| 13 | 天堡寨安置房配套幼儿园 | 龙兴公司 | 龙石片区 | 6.9 | 15 | 520 | 2018 |
| 14 | 龙兴安置房二期配套幼儿园 | 龙兴公司 |  | 3.5 | 9 | 320 | 2018 |
| 15 | 石船安置房一期配套幼儿园 | 龙兴公司 |  | 5.53 | 12 | 340 | 2018 |
| 16 | 庆龄幼儿园合和家园分园 | 龙兴公司 |  | 8 | 18 | 620 | 2018 |
| 17 | 合和家园C组团配套幼儿园 | 龙兴公司 |  | 6.3 | 15 | 620 | 2018 |
| 18 | 天堡寨公租房配套幼儿园 | 两江公租房公司、区教委 |  | 8.5 | 18 | 520 | 2018 |
| 19 | 黄炎培幼儿园新建工程 | 区教委 | 回兴片区 | 15.9 | 18 | 1000 | 2018 |
| 20 | 区“三所一队”搬迁后新建幼儿园 | 区教委 |  | 6.75 | 15 | 1490 | 2019 |
| 21 | 两路G28-3/02地块新建幼儿园（龙石路南方翻译学院对面） | 创新经济走廊公司 |  | 8 | 18 | 2300 | 2019 |
| 22 | 两路E88-4地块新建幼儿园 | 区土储中心 |  | 8.7 | 18 | 1500 | 2019 |
| 23 | 金鹏小学扩建部分新建幼儿园 | 区教委 |  | 5.4 | 12 | 1200 | 2020 |
| 24 | 实验小学与实验中学整合后新建幼儿园 | 区教委 | 两路 | 5.4 | 12 | 1200 | 2020 |
| 25 | 观音桥E-4-5-3/03地块新建幼儿园（龙塔殡仪服务站） | 临空基建 | “三龙” 片 区 | 3.5 | 9 | 1000 | 2020 |
| 26 | 龙溪武陵路145号新建幼儿园（原长风化工厂） | 临空基建 |  | 5.4 | 12 | 1200 | 2020 |
| 27 | 龙溪金龙路175号新建幼儿园（原制药六厂） | 临空基建 |  | 8 | 18 | 2300 | 2020 |
| 28 | 龙塔乡镇企业改造后新建幼儿园 | 临空基建 |  | 5.4 | 12 | 1200 | 2020 |
| 29 | 观音桥C7-4/01地块新建幼儿园（锦江郦城附近） | 临空基建 |  | 4 | 12 | 1200 | 2020 |
| 30 | 观音桥C8-6/02地块新建幼儿园 | 临空基建 |  | 3.2 | 9 | 900 | 2020 |
| 31 | 洛碛迎祥雅居安置房配套幼儿园 | 区教委 | 洛碛 | 7.37 | 15 | 500 | 2018 |

（五）教师进修学校

现位于两路街道汉渝路62号，占地15.3亩，建筑面积8471.85平方米。拟搬迁到空港新城巴蜀小学闲置地块新建学校，建筑面积17000平方米，估算总投资1亿元。近期先搬到空港新城区委党校过渡，两路街道和渝航路社区迁入其现有校区办公。

三、基层阵地建设

（一）街道办公阵地。通过建设综合服务中心解决龙塔街道和龙溪街道的办公阵地问题。同时，考虑到“三龙”地区可用地较少，难以找到适宜面积的建设用地，建议考虑通过降低用地标准、提高容积率以保障建筑面积。若配建社区卫生服务中心、派出所等其它服务功能，街道公共服务中心总建筑面积原则不超过12000平方米。

1．龙塔街道办事处。龙塔街道辖区内紫园路（乡镇企业）片区棚改拆除后，在龙城天都小区东侧规划20亩土地建设龙塔街道综合服务中心，配建黄泥塝派出所。建筑面积约12000平方米，其中，综合服务中心7500平方米（办公用房约4000平方米）、黄泥塝派出所4500平方米，估算总投资7200万元（不含土地费）。

2．龙溪街道办事处。选址在龙溪街道金龙路175号地块（原制药六厂地块，占地面积44.38亩），建设龙溪街道综合服务中心，同时配建街道文化活动中心、幼儿园等。建筑总面积约14900平方米，其中，综合服务中心7500平方米（办公用房约4000平方米），文化活动中心2000平方米，幼儿园5400平方米（18班），估算总投资9100万元（不含土地费）。

3．两路街道办事处。整体搬迁至区教师进修学校（两路街道汉渝路62号，占地15.3亩，建筑面积8471.85平方米），划拨约1000平方米用作渝航路社区办公用房，划拨约2000平方米办幼儿园，街道办公用房建筑面积约5500平方米。估算总投资1000万元。

4．双龙湖街道办事处。待区检察院（建筑面积约6440平方米）整体搬迁后，将其调剂为双龙湖街道办公用房。估算总投资500万元。

（二）社区服务中心。通过选址新建、扩建和购租商品房等方式，重点对11个街道的36个急需改善办公条件的社区服务中心进行补强，建筑面积宜为600—1000平方米，有条件的社区建筑面积可达2500平方米。新建社区应配建公厕。其中，在仙桃街道试点建设功能齐全的邻里中心，为社区居民提供教育、文化、生活福利等综合服务。仙桃街道工商大厦旁边（F33-6/02地块）有国有土地15亩，修建社区综合服务中心至少2500平方米，幼儿园至少5400平方米，车位300个以上，建成一个功能比较齐全的睦邻路邻里中心，估算总投资7500万元。

表6  街道社区服务站建设计划明细表

| 序号 | 居委会 名称 | 现址 | 现有建筑面积（平方米） | 解决 方式 | 建设方案 | 改造后面积（平方米） | 估算 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：36个社区 |  |  | 14074 |  |  | 49428 | 16221 |
| 一、龙溪街道（1个社区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金龙路 社区 | 松桥路116号2楼 | 500 | 新建 | 由象屿集团在新开发楼盘（原龙溪绸厂）提供配套办公用房600平方米。 | 600 | 120 |
| 二、龙山街道（2个社区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 旗龙路 社区 | 银桦路39号1幢1楼 | 330 | 租用 | 租用门面装修作为社区用房。 | 680 | 35 |
| 3 | 银桦路 社区 | 新南路445号附6号 | 248 | 租用 | 租用紧邻社区的渝开发的产权房（约190平方米，实际使用面积约250平方米）进行装修。 | 498 | 51 |
| 三、龙塔街道（3个社区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 黄泥塝 社区 | 龙头寺路39号2幢负1-4层 | 570 | 调剂 | 调剂装修龙塔公园管理用房600平方米用于该社区办公。 | 600 | 80 |
| 5 | 龙塔社区 | 保利花园和金科公园 | 289 | 开发商提供 | 由开发商提供的桐林逸景小区600平方米进行装修。 | 600 | 80 |
| 6 | 工农社区 | 龙塔街道五童街 | 979 | 重建 | 已鉴定为D级危房，存在严重安全隐患，在原址重建。 | 979 | 800 |
| 四、回兴街道（5个社区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 科桐路 社区 | 兴科大道250号汇凯青年城2栋1、2号门市 | 232 | 租用 | 租用兴科大道293号9幢15.16.17.18号门市。装修费80万元，2年租金80万元。 | 500 | 160 |
| 8 | 双湖路 社区 | 双湖路89号 | 800 | 装修 | 对现社区阵地进行装修。 | 800 | 110 |
| 9 | 羽裳路 社区 | 回兴街道霓裳大道羽裳路12号附12号 | 324 | 扩建 | 利用旁边市政用房约360平方米装修补充为社区用房。 | 702 | 140 |
| 10 | 科兰路 社区 | 兴科大道301-305号 | 366 | 新建 | 在E88地块配建1500平方米社区用房。 | 1500 | 750 |
| 11 | 馨兰路 社区 | 金缘路1号附21号 | 333 | 新建 | 在一碗水看守所现有地块新建1500平方米社区用房，同时配建幼儿园。 | 1500 | 500 |
| 五、双龙湖街道（10个社区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 绿茂社区 | 双龙大道318号2栋1-6和1-7号 | 150 | 调剂 | 划拨原社会福利院办公楼1-2层800平方米建设绿茂办公阵地、文化活动室及社区养老服务站。目前已经完成装修设计和概算。 | 800 | 90 |
| 13 | 龙祥街 社区 | 五星路二巷13号 | 390 | 调剂 | 待区人民医院整体搬迁后，调剂区人民医院体检办公楼700平方米用于社区阵地及养老服务站建设。 | 700 | 70 |
| 14 | 锦湖路 社区 | 锦湖路78号3、4楼 | 230 | 调剂 | 调剂原区文化委底楼大厅约1000平方米用于锦湖路区阵地、文化活动室及养老服务站建设。 | 1000 | 120 |
| 15 | 滨港路 社区 | 双龙大道108号 | 300 | 调剂 | 搬迁陆军预备役高炮师工兵营办公用房，将其调剂为滨港路社区办公用房。 | 500 | 30 |
| 16 | 鹿山社区 | 鹿山2社 | 600 | 租用 | 租用鹿山1社徐帮贵农房700平方米装修为社区阵地。 | 700 | 80 |
| 17 | 民兴路 社区 | 桂馥大道20号紫台春千集1栋1-2 | 80 | 新建 | 在皮鞋城新征地块上划拨土地新建1000平方米民兴路社区阵地、文化活动室及老年人日间照料中心。 | 1000 | 330 |
| 18 | 龙兴街 社区 | 双龙西路二巷6号附2号 | 330 | 新建 | 在龙裕街90号一国有零星空地上新建500平方米办公用房用于龙兴街社区阵地及社区养老服务中心。 | 500 | 310 |
| 19 | 蓬莱社区 | 五星路六巷39号 | 260 | 新建 | 在新征收的原沙坪屠宰场处划拨土地新建500平方米蓬莱社区阵地、文化活动室及老年人日间照料中心。 | 500 | 330 |
| 20 | 五星路 社区 | 五星路六巷31号 | 270 | 新建 | 在新征收的马儿站片区内划拨土地新建500平方米社区办公阵地及老年人日间照料中心。 | 500 | 330 |
| 21 | 观音岩 社区 | 五星路89号附1号 | 200 | 新建 | 在五星路4巷3号地块（金领地和香草山之间地域）新建社区阵地（700平方米）和街道文化活动中心（1500平方米）。 | 2200 | 490 |
| 六、两路街道（2个社区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 双北街 社区 | 两路街道双凤路356号 | 450 | 调剂 | 调剂装修位于晚晴园的原图书馆用于双北街社区（约1500平方米）及街道文化活动中心（约1500平方米）建设。 | 3000 | 600 |
| 23 | 渝航路 社区 | 汉渝路71号附1号 | 260 | 调剂 | 搬迁到区教师进修学校（汉渝路62号），装修1000平方米。 | 1000 | 110 |
| 七、王家街道（2个社区 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 玉峰山村 | 玉峰山村8组 | 1200 | 新建 | 在王家街道玉峰山村五重贺家垭口新建500平方米社区用房。 | 500 | 200 |
| 25 | 硚田社区 | 原硚田村16组 | 600 | 租用 | 在海领国际租用416.32平方米装修作为社区用房，租用装修费用为105万元。 | 416 | 105 |
| 八、宝圣湖街道（3个社区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 西政社区 | 宝圣大道599号7栋1楼 | 600 | 新建 | 金鹏小学旁修建1000平方米作为社区用房。 | 1000 | 350 |
| 27 | 湖滨西路社区 | 湖滨西路9号 | 534 | 新建 | 前3年过渡租房费用600万元，后在海联学院（拟建宝圣湖社区卫生服务中心地块）左边空地新建1000平方米作社区用房。 | 1000 | 950 |
| 28 | 宝圣西路 社区 | 宝圣西路349号 | 234 | 开发商提供 | 由兰亭新都会开发商提供办公用房679平方米进行装修。 | 679 | 70 |
| 九、悦来街道（1个社区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 阳光社区 | 融创国博城商业一层、三层 | 385 | 开发商提供 | 对开发商提供的融创国博城商业一层、三层办公用房700平方米进行装修。 | 700 | 70 |
| 十、仙桃街道（3个社区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 睦邻路 邻里中心 | 融创小区 | 380 | 新建 | F33-6/02地块，占地15亩，建设一个集睦邻路社区综合服务中心、日间照料中心、幼儿园、公厕等于一体的功能齐全的邻里中心，社区综合服务中心至少2500平方米，幼儿园至少5400平方米，车位至少300个。 | 18400 | 7500 |
| 31 | 黄山社区 | 兰馨大道109号14幢（香城故事北门） | 200 | 新建 | 由空港新城公司为黄山社区在F104-2地块（区消防应急指挥中心旁）新建1000平方米社区用房。 | 1000 | 300 |
| 32 | 祥和路 社区 | 顺义路14号2楼 | 600 | 调剂 | 对空港新城公司新提供的社区用房（套内面积约700平方米）进行装饰装修、强弱电安装等。 | 700 | 200 |
| 十一、双凤桥街道（4个社区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 朗月路 社区 | 观月路 | 0 | 开发商提供 | 对朗月北路219号开发商提供的874平方米用房进行装修。 | 874 | 170 |
| 34 | 博才路 社区 | 龙华大道99号 | 0 | 开发商提供 | 对长安锦尚城职工安置房提供的1200平方米办公用房进行装修。 | 1200 | 240 |
| 35 | 民秀路 社区 | 环湖雅居小区B区 | 0 | 开发商提供 | 对环湖雅居B区提供的750平方米门市进行装修。 | 750 | 150 |
| 36 | 安康路 社区 | 安康路社区广场边 | 850 | 装修 | 按照示范社区标准，对现社区阵地进行提档升级。 | 850 | 200 |

（三）村级公共服务中心。考虑到农村板块“空巢”问题突出，空巢老人、留守儿童较多，结合市规划局下达的规划任务和我区实际，近几年通过新建、改扩建或调剂用房等多种方式，对9个镇的31个（不含正在建设的项目）急需改善办公条件的村（社区）级服务中心进行补强，建筑面积原则控制在300—600平方米，估算投资3821.08万元。建设计划如下：

表7  村（社区）级公共服务设施建设计划表

| 序号 | 镇级 村（社区） | 现有建筑面积 （平方米） | 修建 时间（年） | 目前阵地情况 | 建设计划 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 10035 |  |  |  | 3821.08 |
| 一、洛碛镇（3个） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新石村 | 372 | 2010 | 渝长高速扩能项目征地占用。 | 新建400平方米。 | 156 |
| 2 | 水溶洞村 | 249 | 2002 | 阵地面积小，功能不全。 | 新建500平方米。 | 195 |
| 3 | 桂湾村 | 450 | 2009 | 环保产业园影响区征地范围内，需拆除重建，后期与拆迁的太洪场村合并。 | 新建500平方米。 | 195 |
| 二、大湾镇（9个） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 滨河路社区 | 70 | 2003 | 无办公楼，镇农服中心楼调剂一楼供其使用，面积太小，功能不全。 | 2020年新建600平方米。 | 160 |
| 5 | 大湾村 | 230 | 1998 | 与相邻房屋共用共墙、楼梯，现址无法扩建，办公场地破烂、空间狭小、功能不齐。 | 2018年新建500平方米。 | 140 |
| 6 | 八角村 | 180 | 1996 | 办公楼修建于1996年，1998年加盖3楼，经鉴定为CD级危房。 | 2018年调剂装修500平方米。 | 30 |
| 7 | 金安村 | 240 | 1996 | 外墙渗水严重，有安全隐患，便民大厅和办公室面积太小，功能不全。 | 2018年改扩建500平方米。 | 50 |
| 8 | 点灯村 | 285 | 1996 | 房屋破损影响使用，办公设施老化，房屋开裂，有安全隐患。 | 2018年新建300平方米。 | 100 |
| 9 | 龙庙村 | 200 | 1996 | 楼顶漏水，门、窗、墙面破损，有安全隐患，鉴定为CD级危房。 | 2018年改扩建500平方米。 | 30 |
| 10 | 水口村 | 400 | 2006 | 楼顶和楼梯间严重漏水，二三层楼有开裂，篮球场一处塌陷，便民大厅太小，功能不齐全。 | 卫生室搬迁后实施便民大厅改造。 | 30 |
| 11 | 黄阳村 | 300 | 2003 | 办公面积小，功能不齐全，便民大厅狭窄。 | 2018年新建500平方米。 | 140 |
| 12 | 杉木村 | 331 | 2009 | 便民中心面积不足，墙体瓷砖脱落，周边漏水。 | 2018年改扩建。 | 30 |
| 三、古路镇（2个） |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 双鱼村 | 400 | 2009 | 该活动阵地属于三环征地红线范围内，将被拆除。 | 新建400平方米。 | 144 |
| 14 | 希望村 | 900 | 2003 | 区卫计委计划用希望村活动阵地作为精神病管理分院，需新建村办公阵地。 | 新建300平方米。 | 120 |
| 四、统景镇（2个） |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 骆塘村 | 180 | 2004 | 破旧不堪，面积小，功能不齐全。 | 2020年新建300平方米。 | 128 |
| 16 | 江口村 | 360 | 2004 | 破旧不堪，面积小，功能不齐全。 | 2019年新建500平方米。 | 198 |
| 五、大盛镇（7个） |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 青龙村 | 268 | 2010 | 办公场地狭小、无拓展空间、功能布局不合理。 | 2018年新建600平方米。 | 300 |
| 18 | 兴盛社区 | 70 | 2008 | 办公阵地严重不足、功能不齐，借用镇畜牧站办公用饭，现借原大盛中学700平方米重新装修为新办公楼。 | 2018年原址装修。 | 80 |
| 19 | 天险洞村 | 845 | 1980 | 办公楼为80年乡办公楼，现成为了危房、空间狭小、功能不齐；辖区白岩樱花林为区旅游“三环十景”规划的景点之一，打造旅游示范点。 | 2019年新建600平方米。 | 300 |
| 20 | 鱼塘村 | 1080 | 2001 | 场地破烂、房顶渗漏严重，多处办公室渗水。 | 2018年原址装修。 | 40 |
| 21 | 明月村 | 376 | 2003 | 面积小，功能不够齐全。 | 使用文化服务中心用房建设。 | 120 |
| 22 | 千盏村 | 291 | 2006 | 面积小，功能不够齐全，属于违章建筑。 | 2018年改扩建500平方米。 | 80 |
| 23 | 顺龙村 | 228 | 2005 | 存在较大安全隐患。 | 2019年新建500平方米。 | 200 |
| 六、木耳镇（3个） |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 白房村 | 200 | 1997 | 面积小，功能不够齐全。 | 2018年改建500平方米。 | 200 |
| 25 | 五通庙村 | 300 | 2008 | 市级示范点建设，因设立市级儿童家园，村卫生室占用阵地，缺大会议室和拓展功能室。 | 2018年改扩建250平方米。 | 65 |
| 26 | 举人坝社区 | 40 | 2017 | 原办公用地被征地开发后，现一直在中农国信集团临时搭建的两间活动板房办公。 | 装修开发商提供的中国摩19号楼一层761平方米。 | 120 |
| 七、兴隆镇（1个） |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 牛皇村 | 300 | 1994 | 现房屋老旧、漏水、面积窄，停车办事不方便 | 2018年拟新建600平方米。 | 143.5 |
| 八、茨竹镇（1个） |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 玉兰村 | 520 | 1978 | 功能不齐，存在安全隐患。 | 拟原址新建300平方米。 | 80 |
| 九、龙兴镇（3个） |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 天堡社区 | 200 | 2017 | 为临时办公阵地。 | 拟装修龙兴公司提供的1526平方米社区用房。 | 99.2 |
| 30 | 和泽社区 | 60 | 2017 | 为临时办公阵地。 | 拟装修龙兴公司提供的1342平方米社区用房。 | 82.23 |
| 31 | 回龙社区 | 110 | 2010 | 为临时办公阵地。 | 拟于2018年装修558平方米。 | 65.15 |

四、养老设施建设

根据国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）和重庆市政府《关于加快推进养老服务业发展的意见》（渝府发〔2014〕16号）精神，结合我区养老产业发展的需求，对全区敬老院进行分批次的提档升级，通过新建一批规模大、管理规范的示范性敬老院，改扩建一批规模适中、符合修缮条件的敬老院，撤销一批规模小、设施陈旧的敬老院（简称“三个一批”），以保障我区老年人尤其是托底老人的入住需求，全面提高我区敬老院整体水平，实现全区敬老院规范化管理。

（一）新建一批。选择镇街人口相对集中、经济发展良好、周边环境好的地段，规划大中规模的区域性敬老院，近年现新建敬老院5家：一是龙兴镇新建1家，由两江新区管委会提供已有建筑，按照《老年养护院建设标准》建设，床位200张，建筑面积6500平方米，2018年实施。二是古路镇新建1家，床位300张，建筑面积9000平方米，2019年实施。三是玉峰山镇新建1家，床位200张，建筑面积6000平方米，2019年实施，由创新经济走廊公司进行规划。四是石船镇新建1家，床位500张，建筑面积15000平方米，2019年实施。五是统景镇新建1家，床位500张，建筑面积15000平方米，2020年实施。

（二）改扩建一批。对一批规模适中、管理规范、符合修缮条件的敬老院进行逐步改建，全方位提升敬老院服务质量，打造质量有保证、服务有标准、人员有专长的专业化敬老院。一是改扩建洛碛新渝移民敬老院：2018年投入93万元进行热水器改造，增加餐厅面积和上下电梯一部。二是改扩建大湾敬老院（2、3号楼）：现已完成1号楼改造，2019年改扩建2、3号楼。三是装修大盛敬老院：投资300万元，2018年实施。

（三）撤销一批。按照市民政局要求，原则上不再对1998年以前建设、床位少于50张、收住老人不足50人或老人入住率小于50%、位置偏远、没有整改价值的敬老院进行资金保障。结合新建敬老院规划，对老旧敬老院逐年进行撤销。计划撤销21家敬老院：一是洛碛镇3家（洛碛敬老院、洛碛镇太洪敬老院、洛碛镇张关敬老院）、大盛镇1家（高井敬老院）敬老院今年已经撤销。二是将茨竹镇秦家敬老院、茨竹镇梨园敬老院的特困人员安置到改扩建后的茨竹慈善敬老院中，撤销茨竹镇秦家敬老院和梨园敬老院。三是大湾镇高嘴敬老院建成后，撤销大湾镇立马石敬老院。四是根据龙兴镇敬老院建设进度逐步撤销龙兴镇天堡敬老院、龙兴镇御临敬老院。五是玉峰山镇、统景镇、石船镇敬老院新建完成后，将小于50个床位的敬老院撤销，人员安置到新建的敬老院。

表8  渝北区敬老院“三个一批”计划表

| 序号 | 街镇 | 特困 人数 | 机构名称 | 建筑 面积 （平方米） | 修建 时间（年） | 床位数（张） | 入住情况 |  | 三个 一批 | 估算 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 入住人数 | 特困人数 |  |  |
| 合计 |  | 3821 |  |  |  | 2860 | 1878 | 1564 |  | 20793 |
| 1 | 龙兴 | 154 | 龙兴新敬老院 | 6500 | 2018 | 200 |  | 63 | 新建 | 400 |
| 2 | 古路 | 431 | 古路新敬老院 | 9000 | 2019 | 300 |  | 58 | 新建 | 3600 |
| 3 | 玉峰山 | 150 | 玉峰山新敬老院 | 6000 | 2019 | 200 |  | 84 | 新建 | 2400 |
| 4 | 石船 | 547 | 石船新敬老院 | 15000 | 2019 | 500 |  | 183 | 新建 | 6000 |
| 5 | 统景 | 451 | 统景新敬老院 | 15000 | 2020 | 500 |  | 274 | 新建 | 6000 |
| 6 | 洛碛 | 156 | 新渝移民敬老院 | 7122.5 | 2015 | 285 | 117 | 117 | 改扩建 | 93 |
| 7 | 大湾 | 489 | 大湾敬老院 | 1000 | 2000 | 40 | 33 | 109 | 改扩建 | 2000 |
| 8 | 大盛 | 288 | 大盛敬老院 | 2680 | 2002 | 117 | 117 | 176 | 装修 | 300 |
| 9 |  |  | 明月敬老院 | 1450 | 1998 | 59 | 59 |  | 装修 |  |
| 10 | 龙塔 | 1 | 龙塔梦园老年公寓 | 4448 | 2005 | 157 | 151 | 1 | 保留 |  |
| 11 | 双凤桥 | 42 | 双凤社会养老中心 | 7205 | 2014 | 205 | 74 | 11 | 保留 |  |
| 12 | 王家 | 102 | 王家敬老院 | 3584 | 2004 | 100 | 51 | 51 | 保留 |  |
| 13 | 回兴 | 4 | 回兴社会福利院 | 2930 | 1998 | 152 | 103 | 2 | 保留 |  |
| 14 | 茨竹 | 285 | 茨竹慈善敬老院 | 836 | 1996 | 96 | 47 | 167 | 保留 |  |
| 15 | 兴隆 | 416 | 兴隆敬老院 | 6000 | 1997 | 165 | 151 | 151 | 保留 |  |
| 16 | 木耳 | 304 | 木耳敬老院 | 2500 | 1990 | 80 | 64 | 117 | 保留 |  |
| 17 |  |  | 石鞋敬老院 | 2000 | 1991 | 60 | 53 |  | 保留 |  |
| 18 | 茨竹 | 285 | 华蓥山敬老院 | 1374 | 2001 | 50 | 35 | 167 | 撤销 |  |
| 19 |  |  | 中河敬老院 | 1582 | 2008 | 54 | 40 |  | 撤销 |  |
| 20 | 茨竹 | 285 | 秦家敬老院 | 580 | 2002 | 26 | 19 |  | 撤销 |  |
| 21 |  |  | 梨园敬老院 | 650 | 2007 | 32 | 26 |  | 撤销 |  |
| 22 | 统景 | 451 | 黄印敬老院 | 1130 | 1989 | 47 | 43 | 274 | 撤销 |  |
| 25 |  |  | 龙安敬老院 | 600 | 1989 | 44 | 43 |  | 撤销 |  |
| 26 |  |  | 兴发敬老院 | 2500 | 1985 | 56 | 45 |  | 撤销 |  |
| 27 |  |  | 统景敬老院 | 702 | 1989 | 32 | 30 |  | 撤销 |  |
| 28 |  |  | 中坪敬老院 | 4000 | 1995 | 190 | 113 |  | 撤销 |  |
| 29 | 石船 | 547 | 天宫敬老院 | 2234 | 2010 | 135 | 61 | 183 | 撤销 |  |
| 16 |  |  | 石船敬老院 | 3870 | 2002 | 95 | 55 |  | 撤销 |  |
| 30 |  |  | 麻柳敬老院 | 2759 | 2006 | 31 | 18 |  | 撤销 |  |
| 31 |  |  | 胆沟敬老院 | 3489 | 2006 | 85 | 49 |  | 撤销 |  |
| 32 | 龙兴 | 154 | 御临敬老院 | 2621 | 1991 | 120 | 43 | 63 | 撤销 |  |
| 33 |  |  | 天堡敬老院 | 1806 | 2000 | 20 | 20 |  | 撤销 |  |
| 34 | 玉峰山 | 150 | 石坪敬老院 | 1033 | 1984 | 74 | 43 | 84 | 撤销 |  |
| 35 |  |  | 旱土敬老院 | 522 | 1999 | 43 | 41 |  | 撤销 |  |
| 36 | 古路 | 431 | 草坪敬老院 | 1200 | 2002 | 110 | 58 | 58 | 撤销 |  |
| 37 | 大湾 | 489 | 立马石敬老院 | 780 | 1990 | 30 | 21 | 109 | 撤销 |  |
| 38 |  |  | 红竹敬老院 | 1550 | 2008 | 70 | 55 |  | 撤销 |  |

五、文化设施建设

（一）区公共文化中心。为了提升临空经济示范区形象，完善区级文化功能，满足市民基本公共文化需求，在中央公园北端（F93-2、F93-3、F94-2地块104亩）新建“三馆一院”，即博物馆群、重庆两江科技馆、重庆巴渝美术展览馆和重庆芭蕾舞剧院，打造重庆中央文化区。项目总建筑面积约12.14万平方米，估算总投资11.48亿元。其中，博物馆群包括重庆市博物馆、重庆地名博物馆、重庆巴渝民俗博物馆。重庆巴渝民俗博物馆是展现渝北文化特色发展成果、回应老百姓老领导关切的民心工程，设常规展厅、临展厅、文物库房、办公及配套等功能区，总建筑面积15000平方米；重庆两江科技馆具备展览、教育和服务等功能，设常规展厅、临展厅、科技影视厅及体验区等，建筑面积10000平方米；重庆巴渝美术展览馆具备展览、收藏、研究、教育、交流、服务等六大功能，设常规展厅、临展厅、画室、学术报告厅、藏品库房及其它配套等，建筑面积10000平方米；重庆芭蕾舞剧院包括芭蕾舞团场、培训中心、剧场、音乐厅等，建筑面积25370平方米。

表9  区三馆一院建设计划表

| 项目 |  |  |  | 建筑面积 （平方米） |  | 投资金额 （万元） |  | 资金来源 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三馆 | 博物馆群 | 重庆博物馆 |  | 20000 |  | 35000 |  | 市级资金1亿元，三峡博物馆自筹1亿元，区级资金1.5亿元。 | 重庆三峡 博物馆 |
|  |  | 重庆地名 博物馆 |  | 6000 |  | 6000 |  | 区级投入，市民政局承担装修布展经费。 | 市民政局 |
|  |  | 重庆巴渝 民俗博物馆 |  | 15000 |  | 24000 |  | 区级投入。 | 渝北区 |
|  | 重庆巴渝美术 展览馆 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 区级投入，可争取部分中央和市级资金。 | 渝北区 |
|  | 重庆两江科技馆 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 区级投入，可争取部分中央和市级资金。 | 渝北区 |
| 一院 | 重庆芭蕾舞剧院 |  | 芭蕾舞团场 | 5805 | 25370 | 3500 | 21000 | 市区共同投入，投入比例待定。 | 渝北区 市芭蕾舞团 |
|  |  |  | 培训中心 | 7830 |  | 4500 |  |  |  |
|  |  |  | 剧 场 | 6735 |  | 8000 |  |  |  |
|  |  |  | 音乐厅 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |
| 车库及设备面积 |  |  |  | 35000 |  | 8750 |  | / |  |
| 总计 |  |  |  | 121370 |  | 114750 |  | 市级投入2亿元以上。 |  |

（二）镇街文化活动中心。采取新建、配建等方式对我区古路、兴隆、石船、玉峰山、龙兴、木耳等6个镇及王家、两路、龙溪3个街道的文化活动中心进行建设。按照渝北府办发〔2016〕33号、渝北府办〔2016〕82号要求，建设计划如下：

表10  镇街文化活动中心建设计划表

| 序号 | 阵地名称 | 现址 | 现有建筑面积（平方米） | 用房性质 | 改善方式 | 拟用地 面积（平方米） | 拟建筑 面积（平方米） | 拟选地址 | 估算投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 6025.6 |  |  | 27040 | 18700 |  | 5850 |
| 1 | 古路镇 文化服务中心 | 古路镇 | 520 | 自建 | 新建 | 4200 | 1500 | 古路镇政府广场旁 | 300 |
| 2 | 兴隆镇 文化服务中心 | 渝兴路288号 | 326 | 自建 | 新建 | 2263 | 2100 | 川主街64号东侧 | 490 |
| 3 | 石船镇 文化服务中心 | 石船新街 | 587.6 | 自建 | 新建 | 5826 | 1500 | 石船家园二期以东 | 400 |
| 4 | 玉峰山镇 文化服务中心 | 石坪东路111号 | 300 | 自建 | 新建 | 1200 | 2000 | 石岩1、7社 | 1000 |
| 5 | 龙兴镇 文化服务中心 | 原龙兴公司用房 | 1000 | 租用 | 新建 | 1500 | 1500 | 刘家祠堂 | 800 |
| 6 | 木耳镇综合 文化服务中心 | 木耳镇 木兰路 | 935 | 自建 | 新建 | 5500 | 3000 | 木耳组团I12-2-1/02地块（公租房旁） | 1260 |
| 7 | 王家街道 文化服务中心 | 王家街道龙泉街111号 | 707 | 自建 | 新建 | 3600 | 1600 | 王家街道荣华村九社 | 500 |
| 8 | 两路街道综合 文化服务中心 | 渝航路3巷29号（晚晴园） | 1000 | 租用 | 配建 | 3000 | 1500 | 汉渝路62号 | 与街道共建。 |
| 9 | 龙溪街道 文化服务中心 | 金龙路 600号 | 650 | 自建 | 配建 | 2000 | 2000 | 金龙路175号 | 与街道共建。 |

六、体育设施建设

按照标准要求，每个区（县）城市均需配置完整的“一场两馆一中心”，即体育场、体育馆、游泳馆（池）和全民健身活动中心。一是在龙盛片区新建1个市级单项赛事皮划艇中心（拟用地23.1公顷）。二是新建4个区级公共体育中心，分别是木耳临空都市体育中心（4.64公顷）、石坪体育公园（8.57公顷）、龙湾体育中心（14.5公顷）、渝北区体育场（5.32公顷、在花石中学内新建1个可容纳2.5万人的大型体育场）。三是在兴隆镇、古路镇、茨竹镇、统景镇、石船镇、大湾镇、大盛镇、龙兴镇、龙塔街道等9个镇街新建10个健身中心（每个约4亩），估算总投资约2.55亿元。

表11  渝北区体育设施规划表

| 序号 | 项目名称 | 占地面积 （亩） | 估算投资 （万元） | 建设周期 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮划艇赛事中心（3亿） | 346.5 | 龙兴公司出资 | 5 |
| 2 | 区体育场（4亿） | 80 | 计入花石中学 | 3 |
| 3 | 石坪创智体育公园 | 128.6 | 20000 | 3 |
| 4 | 木耳都市体育中心 | 69.6 | 1000 | 3 |
| 5 | 龙湾体育中心（0.2亿） | 217.5 | 龙兴公司出资 | 3 |
| 6 | 兴隆镇 | 4 | 450 | 1 |
| 7 | 古路镇 | 4 | 450 | 1 |
| 8 | 茨竹镇 | 4 | 450 | 1 |
| 9 | 统景镇 | 4 | 450 | 1 |
| 10 | 石船镇 | 4 | 450 | 1 |
| 11 | 大湾镇 | 4 | 450 | 1 |
| 12 | 大盛镇 | 4 | 450 | 1 |
| 13 | 龙兴镇 | 4 | 450 | 1 |
| 14 | 龙塔街道 | 8 | 900 | 1 |
| 合计 |  | 872.2 | 25500 | / |

公开方式：公开

重庆市渝北区人民政府办公室                2018年6月9日印发