渝北府办〔2019〕53号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发《渝北区打击固体废物环境违法行为

专项行动实施方案》的通知

各镇人民政府，区政府有关部门，各街道办事处，相关单位：

《渝北区打击固体废物环境违法行为专项行动实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市渝北区人民政府办公室

2019年6月11日

渝北区打击固体废物环境违法行为

专项行动实施方案

为打好净土保卫战，严厉打击长江经济带固体废物非法转移和倾倒等违法犯罪行为，及时消除环境安全隐患，保障长江生态环境安全，按照市生态环境局《关于开展重庆市打击固体废物环境违法行为专项行动的函》（渝环函﹝2019﹞572号）要求，结合我区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记对重庆提出“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，深学笃用习近平生态文明思想，增强“上游意识”，担起“上游责任”，体现“上游水体”，切实解决固体废物污染问题，助力打好打赢污染防治攻坚战、筑牢长江上游重要生态屏障、加快建设山清水秀美丽之地。

二、工作目标

完成“清废行动”“查、核、改、建”4项重点任务，推进固体废物从乱堆乱放到分类、规范、科学处置转变，落实生态环境保护属地责任，有效遏制非法转移和倾倒案件多发态势，建立固体废物监管长效机制，及时消除环境安全隐患，保障长江生态安全。

三、行动范围

本次行动范围为渝北区全域。重点为长江干流及其一、二级支流两侧现状岸线向陆地延伸10公里范围内固体废物（危险废物、医疗废物、一般工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾）堆放、贮存、倾倒和填埋点。重点打击非法转移、非法倾倒固体废物等环境违法行为。

四、工作内容

（一）摸底排查，形成问题清单。各单位及时开展自查，将自查结果形成问题清单（详见附件）于2019年6月30日前反馈至区生态环境局，区生态环境局结合生态环境部交办的卫星和无人机遥感影像解译疑似问题、12369环保举报和信访案件汇总形成总问题清单。

（二）分批核实，现场确认填报。区生态环境局根据生态环境部交办的疑似问题清单组织现场核实，确认问题属性，并及时在清废APP中填报相关信息。

（三）分批整改，及时信息公开。针对问题清单，各整改责任单位对照“清理、溯源、处罚、公开”要求，制定整改方案，明确整改时限，及时分类处置，公开整改完成情况。

（四）开展核查，确保整改落实。区生态环境局组织相关单位成立核查组，对发现的问题整改情况进行现场核查，确保整改到位。

（五）指导帮扶，建立长效机制。针对固体废物处理处置重点难点问题，区生态环境局组织专家开展帮扶，指导科学处理、精准处置，督促建立固体废物监管长效机制，持续深入开展固体废物排查整治专项行动。

五、工作安排

（一）排查摸底核查阶段（2019年5月—9月）。

各镇街、区级有关部门对本辖区或本部门职责范围内固体废物（危险废物、医疗废物、一般工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾）堆放、贮存、倾倒和填埋点问题进行全面自查摸底，对自查出的问题点位及时移交区生态环境局，由区生态环境局现场核查，形成问题清单在“清废APP”上填报，并及时明确整治措施、责任单位和整改时限，积极推进问题整治。

区生态环境局在接到上级交办的疑似问题清单后，立即组织核查，对疑似点位不存在或堆存物已清除的，将该问题核实情况在“清废APP”中进行反馈；对核实后存在问题的点位，在接到问题交办清单后30日内制定整改方案，积极实施整改，及时在“清废APP”中填报问题核实和整改情况，反馈市生态环境局，并在区政府网站全部公开。

（二）核查督办阶段（2019年9月—10月）。

问题点位按整治要求实施分类处理，对立查立改问题按整治要求实施分类处理，对立查立改问题按整治要求在2019年11月底前全面完成整治，对不能立查立改属市级挂牌督办范围内的问题由市生态环境局下达挂牌督办通知，对属于部级挂牌督办范围内的问题由生态环境部下达挂牌督办通知。区级责任单位制定部级和市级挂牌督办问题整改方案并实施公开。

根据市生态环境局《关于开展重庆市打击固体废物环境违法行为专项行动的函》（渝环函﹝2019﹞572号）要求，市生态环境局将组织相关单位及专家成立核查组，对各区县自查问题及整治方案进行现场抽查，开展细致帮扶，指导各区县加强固体废物处置能力建设。

（三）分类整改阶段（2019年9月—2020年3月）

2019年11月底前，各镇街、区级有关部门根据排查情况完成立查立改类问题整改，全力推进部级和市级挂牌督办问题整改，确保整治工作达到时序要求。

2020年3月底前，各镇街、区级有关部门要总结专项行动工作经验，建立健全长效监管机制，保持打击固体废物环境违法行为高压态势，防止问题反弹；全面完成部级和市级挂牌督办问题整改工作和资料整理工作，将整改情况交由区生态环境局汇总上报市生态环境局，并上报部级和市级督办问题解挂申请，做好挂牌督办问题解挂准备。对企业或个人不服从整改导致问题反弹的，按照相关法律法规和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、生态环境部《关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要》依法严厉查处

（四）核查销号阶段（2020年3月—4月）

各镇街、区级各相关部门要确保整治工作全面完成达到销号要求，届时市生态环境局将组织相关单位及专家成立核查组进行现场核查，对符合解挂要求的市级挂牌督办问题进行销号，对部级挂牌督办问题申请生态环境部解挂。

六、排查目标与责任

（一）生活垃圾、建筑垃圾及离田农业生产废弃物类：由区城管局、区住房城乡建委负责，排查城市规划区内生活垃圾和建筑垃圾。由区农业农村委、区供销合作社负责，排查全区离田农业生产废弃物。各镇街负责排查辖区内生活垃圾、建筑垃圾及离田农业生产废弃物，同时加大日常巡查监管力度，确保无新增点位。区城管局、区住房城乡建委、区农业农村委、区供销合作社根据各自职能职责督促相关镇街，及时对农村生活垃圾、建筑垃圾及离田农业生产废弃物按法律法规规定进行规范化清运处置。

（二）河流（湖泊）、水库等漂浮物及河道管理范围内固体废物类：由区水利局牵头，各镇街配合，排查全区河流（湖泊）、水库等漂浮物及长江干流及主要支流以内区域固体废物堆存点，同时加大日常巡查监管力度，确保无新增点位；及时对相关固体废物进行规范清运处置。

（三）危险废物类

1. 医疗危险废物排查：由区卫健委牵头，核实未按规范处置或转移危险废物的单位或个人，并责成当事单位限期委托有资质的处置机构进行清运并转运至指定医疗废物处置单位规范处置。对造成严重环境污染、拒不落实整改的依法移交环保、公安机关查处。区生态环境局发布医疗废物集中处置单位名单、处置种类和联系方式。区卫健委督促医疗机构严格执行医疗废物收集转运制度，规范联单管理，杜绝非法转运及倾倒医疗废物行为。

2. 汽修行业、船舶、码头危险废物排查：由区交通局牵头，核实未按规范处置或倾倒、转卖废机油等危险废物的汽修厂、船舶、码头所属单位或个人，责令当事单位限期委托有资质的处置机构进行清理并转运至处置单位规范处置，对造成严重环境污染、拒不落实整改的依法移交环保、公安机关查处。规范危险废物管理制度，实现全区所有汽修行业、船舶、码头危险废物规范处置，严格落实危险废物转运联单制度。

3. 一般工业固体废物类：由区生态环境局牵头，区经信委、区市场监管局、空港经济开发公司、空港新城公司、创新经济走廊公司按照职能分工分别负责，各镇街配合，对全区范围内未按规范处置、堆存或非法倾倒、转运工业固体废物的行为进行排查，责令相关责任主体限期规范处理，对造成严重环境污染、拒不落实整改的依法移交环保、公安机关查处。区经信委、区市场监管局、区规划自然资源局、空港经济开发公司、空港新城公司、创新经济走廊公司督促全区工业生产加工企业、非煤矿山等落实主体责任，加大日常巡查监管力度，做好工业固体废物去向台账，规范处置、堆存工业固体废物，杜绝非法转运及倾倒工业固体废物行为。

4. 道路建设类

（1）由区交通局牵头，对全区铁路、高速公路、国省县道及农村公路交通建设现场内遗留的沥青、挖补废弃混凝土、废水泥袋、废渣等固体废物进行清理整治，责令责任单位限期规范处理，对造成严重环境污染、拒不落实整改的依法移交环保、公安机关查处。区交通局负责督促正在施工的铁路、高速公路、国省县道及农村公路建设单位落实主体责任，加大日常巡查监管力度，做好废渣、废水泥袋、挖补废弃混凝土及沥青等固体废物的日常监管，规范废弃物倾倒点，建立固体废物去向台账，杜绝乱堆、乱丢固体废弃物的行为。

（2）由区住房城乡建委、区城管局牵头，按职责分工，对在建城市道路和已建成并移交给区城管局管理的城市道路固体废弃物进行排查和清理整治，责令责任单位限期规范处理；不能落实责任单位的，由区住房城乡建委、区城管局按职责类别规范处置。对造成严重环境污染、拒不落实整改的依法移交环保、公安机关查处。同时，加大日常巡查监管力度，杜绝乱堆、乱丢固体废物的行为。

（3）各镇街负责，排查清理整治铁路、高速公路、国省县道、农村公路外及周边范围遗留的沥青、挖补废弃混凝土、废水泥袋、废渣等固体废物。同时，加大日常巡查监管力度，确保无新增点位。

5. 污水处理厂污泥类：由区城管局负责，核实运输处置单位，责令限期规范处理，对造成严重环境污染、拒不落实整改的依法移交环保、公安机关查处。区城管局、区生态环境局按职责分工，进一步规范城市、乡镇污水处理厂的污泥管理，杜绝非法跨地区转移和处理污水处理厂污泥的行为。

七、工作要求

（一）强化组织领导。各镇街、区级相关部门、相关单位要高度重视，深刻认识开展打击固体废物环境违法行为工作的重要性，以有效防控固体废物环境影响为目标，以固体废物污染防治为重点，围绕各自承担任务，组建工作推进机构，科学制定方案、细化任务，在人员、资金、项目等方面加大投入和保障，明确部门职责，形成工作合力。

（二）加大整治力度。各镇街、区级相关部门、相关单位要按照统一安排及时调度，按期推进各项工作。对发现的问题要建立台账，逐一依法查处和督促整改，对照“清理、溯源、处罚、公开”要求，分批制定整改方案，实行分类处置，及时公开固体废物整改完成情况。严肃依法查处各类环境违法行为，依法追究相关责任人的法律责任。市生态环境局将根据问题整改、强化监督等情况综合考核，定期通报区县排名情况。生态环境部将于2019年10月对固体废物问题清单和整治情况进行逐一核查；2020年5月对2019年交办的问题整治完成情况进行逐一核查；2020年10月对2019年交办的固体废物问题整治完成情况按30%比例抽查。各镇街、区级相关部门、相关单位要切实履行各自职能职责，加大整治力度，巩固整治成效，做好迎检准备，确保整改任务全面完成。

（三）加强宣传报道。开展清废行动期间，在区政府公众信息网、渝北发布政务微博微信设立专栏，分阶段宣传“清废行动“情况。区生态环境局每周在“清废行动”专栏中公开问题清单及整改情况。各镇街、区级相关部门、相关单位每周将工作情况报区生态环境局，并由区生态环境局编制工作简报报市生态环境局，简报内容包括：工作部署开展情况，工作进展情况；好的经验做法、一图一故事、现场检查短视频、案件办理情况；信息公开、宣传报道情况；长效机制建设情况。区电视台在地方新闻栏目中安排一次不少于3分钟的专题报道。

（四）及时报送信息。各镇街、区级有关部门、有关单位要明确“清废行动”具体负责人，并将负责人信息及时反馈至区生态环境局，负责及时按要求收集、报送清废专项行动相关资料和信息。

附件：1. “清废行动”负责人员信息表

2. 渝北区固体废物非法贮存、倾倒和填埋点问题清单

附件1

“清废行动”联络员信息表

填报单位：（盖章）

| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

渝北区固体废物非法贮存、倾倒和填埋点问题清单

填报单位（盖章）：                                      填报人：                                      联系电话：

| 点位地点 | 估算量（吨） | 废物类别 | 弃置类别 | 所在位置 |  |  |  |  |  |  |  | 固体废物来源 | 整治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 区域 | 具体位置 | 坐标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 经度 |  |  | 纬度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |  |
| **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 废物类别包括：危险废物、一般工业固体废物、医疗废物、生活垃圾；

2. 弃置类别包括：填堆放、贮存、倾倒、填埋；

公开方式：公开