渝北府办〔2019〕51号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发渝北区后河流域水体达标暨

生态环境保护实施方案的通知

各镇人民政府，区政府各部门，各街道办事处，有关区属国有公司，有关单位：

《渝北区后河流域水体达标暨生态环境保护实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

重庆市渝北区人民政府办公室

2019年6月11日

渝北区后河流域水体达标暨

生态环境保护实施方案

为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记在全国生态环境保护大会、深入推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神，进一步深化后河流域生态环境保护工作，以国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、中共中央国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）、《重庆市贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案》（渝府发〔2015〕69号）、《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发〔2018〕28号）和《渝北区污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝北委发〔2018〕23号）为主要依据，围绕“后河流域跳石断面水质达到或优于III类”目标要求，结合我区实际，特制定本方案。

一、实施范围和时限

（一）实施范围。实施范围为后河流域，流域面积为352.63平方公里，涵盖茨竹镇、兴隆镇、木耳镇、古路镇、双凤桥街道、王家街道、两路街道、仙桃街道、双龙湖街道、悦来街道等镇街。

（二）实施时限。方案基准年：2018年。方案实施年限：近期2019-2020年；中期2021-2022年。

二、实施目标

（一）近期目标

总体目标：到2020年，后河流域主要污染物入河量进一步削减，重点污染源得到有效治理，饮用水安全得到有效保障，生态系统得到有效保护，可持续发展长效机制逐渐建立，流域水环境质量稳定达标。

流域环境质量改善目标：按照水环境质量“只能变好、不能变坏”的目标，到2020年，后河跳石断面水质稳定达到Ⅲ类，流域集中式饮用水水源地水质达标率保持100%，流域城市建成区无黑臭水体。

表1：后河流域水环境质量改善目标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 2018年值 | 2020年值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后河跳石断面水环境质量 | 类 | Ⅳ | Ⅲ |
| 2 | 集中式饮用水水源地水质达标率 | % | 100 | 100 |
| 3 | 流域城市建成区黑臭水体 | —— | 全面消除 | 全面消除 |

流域水环境管理目标：到2020年，流域城市生活污水集中处理率达到97%，乡镇生活污水集中处理率达到85%，农村生活污水处理率达到80%，城镇生活垃圾无害化处理率保持100%，农村生活垃圾有效治理比例保持100%，污泥无害化处置率大于90%，测土配方施肥技术推广覆盖率大于93%，农作物秸秆综合利用率大于85%，畜禽养殖废弃物综合利用率大于80%。

表2：后河流域水环境管理目标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 2018年值 | 2020年值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市生活污水集中处理率 | % | 96.17 | 97 |
| 2 | 乡镇生活污水集中处理率 | % | 81 | ≥85 |
| 3 | 农村生活污水处理率 | % | 64 | 80 |
| 4 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 100 |
| 5 | 农村生活垃圾有效治理比例 | % | 100 | 100 |
| 6 | 污泥无害化处置率 | % | 80 | ≥90 |
| 7 | 测土配方施肥技术推广覆盖率 | % | 88 | ≥93 |
| 8 | 农作物秸秆综合利用率 | % | 85 | ≥85 |
| 9 | 畜禽养殖废弃物综合利用率 | % | 82.34 | ＞80 |

流域主要污染物削减目标：到2020年，流域化学需氧量、氨氮、总磷等主要污染物分别削减43.14吨、4.61吨、2.665吨。

表3：后河流域主要污染物削减目标（单位：吨）

| 控制单元 | 污染物 指标 | 2018现状 污染负荷 | 2020年 污染负荷 | 污染负荷 新增量 | 环境 容量 | 目标削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后河跳石控制单元 | 化学需氧量 | 426.29 | 490.37 | 64.08 | 517.71 | 38 |
|  | 氨氮 | 21.66 | 22.63 | 0.97 | 25.56 | 1.52 |
|  | 总磷 | 6.8 | 7.36 | 0.56 | 6.10 | 1.26 |
| 后河观音洞水库控制单元 | 化学需氧量 | 492.69 | 490.57 | -2.12 | 5086.0 | 1.02 |
|  | 氨氮 | 82.77 | 82.63 | -0.14 | 96.63 | 0.5 |
|  | 总磷 | 12.56 | 11.83 | -0.73 | 15.21 | 0.015 |
| 平滩河控制单元 | 化学需氧量 | 267.18 | 267.9 | 0.72 | 264.58 | 4.12 |
|  | 氨氮 | 17.8 | 18.13 | 0.33 | 15.54 | 2.59 |
|  | 总磷 | 6.79 | 7.01 | 0.22 | 5.62 | 1.39 |
| 合计 | 化学需氧量 | 1186.16 | 1248.84 | 62.68 | 5868.29 | 43.14 |
|  | 氨氮 | 122.23 | 123.39 | 1.16 | 137.73 | 4.61 |
|  | 总磷 | 26.15 | 26.2 | 0.05 | 26.93 | 2.665 |

（二）中期目标

到2022年，后河流域主要污染物入河量大幅削减，重点污染源得到全面治理，饮用水安全得到全面保障，流域生态系统健康演替，可持续发展长效机制全面建立，流域水环境质量全面改善。

三、流域污染整治与生态环境保护方案

（一）重点流域综合整治方案

1. 推进重点河流综合整治

强化平滩河流域水环境综合整治，重点推进平滩河双凤桥街道区域、王家街道区域、木耳镇区域整治，落实控源截污、内源治理、生态修复和循环补给等整治措施，通过完善平滩河流域污水管网、修复受损管线、规范雨水排放、清除河道淤泥及有害水生植物、清理河道垃圾、恢复河道生态系统、治理沿线水土流失、强化水体自净能力等措施，结合东方红水库库区滨岸带生态恢复、入库口清淤、水库河岸带隔离防护等生态恢复工程的实施，重构平滩河和东方红水库生态系统。2019年底前完成东方红水库平滩河流域整治工程。到2020年，平滩河水质、东方红水库水质达到水环境功能要求。

2. 保障饮用水水源地安全

强化集中式饮用水水源地规范化建设和专项执法工作。完成流域内茨竹镇卫星水库茨竹水厂水源地保护区划分。完成古路镇新桥水库王家水厂水源地规范化建设，完成水源地保护区边界勘测、标识标牌和隔离防护措施设置，推进水源地污染源整治。开展饮用水水源地环境风险排查，完善饮用水水源地应急预案和应急措施，强化水源地至水厂中间环节风险防控，建立健全饮用水水源应急保障体系。强化环境监管和日常巡查，定期监测、检测和评估饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头出水水质等饮用水安全状况，并向社会公开。到2022年，流域内集中式饮用水水源地水质达标比例保持100%。

3. 巩固城市黑臭水体整治成果

巩固镜湖城市黑臭水体整治成果，按照市住房城乡建委《关于进一步做好城市水体长制久清有关工作的通知》（渝建〔2018〕95号）相关要求，全面落实河长制，强化部门联动，加强日常巡查，进一步完善污染源查漏补缺、活水补给、生态修复等措施，确保水体长制久清，防止污染反弹或新出现黑臭水体。

4. 推进重点湖库水质提升

深入实施《渝北区城区湖库长制久清工作方案》（渝北府办〔2017〕117号），完善湖库管理制度，实施流域内城区湖库违法排污联合执法整治行动和市政排水管网集中整治行动，健全城区湖库整治巩固长效机制，确保城区湖库水质稳定达标。实施晚晴园、木鱼石水库2个城区湖库水生态修复工程，建立水体良性生态循环系统，增强水体自身调节能力，提升湖库水环境质量。

（二）工业源污染治理方案

1. 严格工业企业环境准入

严格执行国家产业政策和《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号），严禁不符合主体功能定位的项目建设实施。优化工业产业选址，新建工业项目选址应符合相关规划要求，除必须单独选址的项目外，全部进入工业园区。在中梁山保护区、生态保护红线管制区等重点区域不予准入工业企业，在生态环境敏感区、人口聚集区不予准入涉重金属排放项目，禁止在后河入嘉陵江断面上游20公里、集中式饮用水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）新建、扩建排放重金属（指铬、镉、汞、砷、铅五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。

重庆空港工业园区严禁建设存在重大水环境隐患的工业项目，严禁审批高耗水、水污染严重的工业企业；限制发展技术含量低、清洁生产水平低的企业，有序推进园区现有该类型企业搬迁或转型升级。严格重庆空港工业园区新建项目排污量审批，在新建、改建、扩建项目过程中实行污染物等量置换或者减量置换，做到“增产不增污、增产减污”。

2. 优化产业空间布局

优化后河流域产业布局，深入落实市委办公厅《关于深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地的意见》（渝委办〔2018〕29号）规定，严格建设项目环保审批，守住“1公里”和“5公里”两条底线。规范后河岸线利用，推进沿后河及平滩河流域工业适度有序发展，防治布局低水平、污染大、风险高的产业。结合全区经济社会发展总体定位，按照国家临空经济示范区建设“一核五区”产业布局要求，进一步推进临空商务区功能片区中空港新城不符合发展定位的工业企业有序退出，有序推进皮鞋城、模具园等低效工业区“退二进三”。

3. 推进工业绿色发展

推进工业绿色转型，扎实推进供给侧结构性改革，加快以智能化改造重庆空港工业园区传统制造业，支持汽车、电子、装备等行业企业实施技术提升，大力发展新能源和智能网联汽车、智能终端、智能装备、航空制造等战略性新兴产业集群。加强工业企业环境管理，依法严惩环境违法行为。大力实施清洁生产改造和污染治理技术升级，强化清洁生产审核，提高产品技术、工艺装备、环保能效水平，到2022年，应当实施强制性清洁生产企业通过审核的比例持续保持100%。

4. 强化工业污染防治

（1）推进工业园区污染治理。综合考虑后河跳石控制单元和平滩河控制单元水质现状和水环境容量，督促重庆两路寸滩保税港区（空港功能区）加快建设蒙家院子污水处理厂及配套管网，并强化日常管理，对爆管现象及时处理。

（2）实施工业污染源全面达标计划。依法淘汰落后产能，确保流域内无“十一小”企业，巩固“十一大”重点行业污染整治。推进工业污染源普查工作，掌握流域工业源污染治理及污染物排放等基本信息，为工业企业监管提供支撑。深化流域内重庆长安工业（集团）有限责任公司等3家涉重金属企业污染防治，有序推进重庆科发表面处理有限责任公司退城入园工作，强化涉重金属企业监督执法和监督性监测，确保污染治理设施正常运行、废水稳定达标排放；继续实施涉重企业持续性清洁生产审核，完成市级下达的重金属减排任务。

（三）城镇生活污染治理方案

1. 加强雨污混流口综合整治

以平滩河王家街道、木耳镇、双凤桥街道等区域为重点，强力推进流域城镇雨污混流口整治，排查污水管道漏接、污水溢流与损坏情况，修复破损污水管道与检查井，深化雨水渠污水来源排查与整治，杜绝雨污混排或污水溢流进入河道。

2. 强化城镇污水处理厂建设

加强城北污水处理厂运营维护，督促城北污水处理厂治理设施和在线监控设施稳定运行。推进城北污水处理厂污水再生利用，减少城北污水处理厂污染物排放量，减轻后河流域污染负荷。完成仙桃数据谷南区、北区污水处理站及配套管网建设，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。强化王家街道、木耳镇等乡镇污水处理厂（站）运营维护，督促木耳镇污水处理站加快投入使用，确保出水稳定达标。

3. 加强城镇污水管网建设

完善城镇污水管网资料，制定实施方案，推进城市和乡镇污水管网改造与建设。加快推进城区一、二级污水管网改造，加快城区三级管网和乡镇污水管网改造与建设，续建城区雨污分流整治工程，采取雨污合流管网分流改造、堵塞损坏管道疏通修复、暴雨积水区域系统整治、初期雨水排放调蓄治理等工程措施，彻底解决管道设施问题，实现城区污水全量收集。加快完善王家街道、木耳镇、双凤桥仁睦滩等场镇污水管网，督促加快完成木耳镇污水处理站配套管网建设，深化雨污分流改造，提高城镇污水处理收集率。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。

统筹推进仙桃数据谷、中央公园片区、空港新城片区、重庆空港工业园区等城市开发、工业开发建设与市政污水管网建设，城镇新区建设均应实行雨污分流，实现污水全收集、全处理，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。到2020年，城市生活污水集中处理率达到97%，乡镇生活污水集中处理率达到85%。到2022年，城市生活污水集中处理率、乡镇生活污水集中处理率进一步提升。

4. 强化服务业污染防治

完善流域内机动车清洗业、机动车维修厂（含4S店）、餐饮、宾馆、学校、医院、5000平方米及以上商场、综合大楼及住宅小区等单位（场所）动态管理清单，推进上述单位（场所）污水治理设施建设和完善，有效控制污水无序排放，从源头上减少污水产生量。新建上述单位（场所）必须同步建设污水治理设施，并达到污水综合排放标准。

深化流域内医疗机构污染防治，督促医疗机构配套建设与污染物排放相匹配的水污染防治设施，加强环境监察监测，严肃查处治理设施不匹配和治理设施不正常运行超标排放等违法排污行为。全面实施医疗废物规范化管理，规范医疗废物收集、贮存行为，进一步提高医疗废物规范化管理水平。

5. 加强污水治理设施运营维护

督促第三方运营机构加强乡镇污水处理厂运营维护，对破损的设备设施及时进行更换、保养、检修，落实专人对污水处理厂进行运营管理，建立健全乡镇污水处理厂运营管理岗位责任制，加强工作人员业务技能培训，完善管理制度和突发事故应急预案，推进乡镇污水处理厂运行专业化、操作规范化、管理制度化，确保乡镇污水处理厂实现正常运营和达标排放。各镇街应加强辖区内乡镇污水处理厂巡查，确保乡镇污水处理厂应收尽收；强化污水管网巡查，对污水溢流问题及时上报。

规范处置污泥，实施城镇污水处理厂（站）污泥统一收集、运输和处置，取缔兴隆镇永庆村、王家街道污水处理站污泥露天堆放行为，推进污泥稳定化、无害化和资源化处置，严禁处置不达标的污泥进入农地。到2020年，流域污泥无害化处置率达到90%以上。到2022年，流域污泥无害化处置率进一步提升。

6. 深化城镇生活垃圾处置

配合市环卫集团推进城市生活垃圾收集系统完善工程，完善收集箱、垃圾桶、前端收集车、垃圾转运站等城镇生活垃圾收集系统，推进夏家坝垃圾二次转运站建设。到2022年，流域城镇生活垃圾无害化处理率保持100%。

深入实施《渝北区生活垃圾分类实施方案（2018—2020年）（试行）》（渝北府办〔2018〕68号），推进公共机构和相关企业生活垃圾强制分类，继续开展居民生活垃圾分类试点，健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系。到2020年，公共机构和相关企业生活垃圾强制分类取得良好成效，实施居民生活垃圾分类示范试点全覆盖的街道比例达到50%，餐厨垃圾收运处理率达到90%，生活垃圾回收利用率超过35%，生活垃圾分类标准体系和可复制、可推广的分类模式基本形成。

（四）农业农村污染治理方案

1. 推进农村生活污染防治

大力实施乡村振兴战略，深入实施《渝北区农村人居环境整治三年行动方案》（渝北委办发〔2018〕28号），推动流域行政村生活垃圾、生活污水有效治理。梯次推进农村生活污水治理，合理选择污水处理工艺，完成木耳镇石鞋村2号、木耳镇垭口村污等农村生活污水治理设施升级改造，淘汰厌氧+人工湿地、A/O等简单工艺，加快完善农村污水管网改造与建设。

持续推动农村卫生改厕工作，科学制定改厕计划，合理选择改厕模式，完成流域户改厕，鼓励建设农村公共厕所，确保每个行政村均有一座无害化公厕。到2020年，流域农村生活污水处理率达到80%，农村卫生厕所普及率达到95%。。

按照“户收集、村集中、镇街管理、区运输、区域处理”模式，充分考虑人口聚居程度、道路条件等因素，结合现有环卫设施设备，合理布设完善垃圾桶、垃圾箱等农村垃圾收运设施设备。到2020年，实现农村生活垃圾集中处理全覆盖，流域行政村生活垃圾有效处理比例保持100%。

2. 加强养殖业污染防治

加强畜禽养殖污染防治，严格落实禁养区、限养区、适养区管理。深入实施《渝北区畜禽养殖污染防治规划（2018-2022年）》（渝北农发〔2019〕40号），推进后河流域限养区和适养区内存栏畜禽20头生猪当量以上的养殖污染整治工作，完成重庆市天友纵横牧业发展有限公司两江奶牛养殖场等30个畜禽养殖场（户）合计4761头生猪当量的畜禽养殖污染治理和巩固工作，进一步完善畜禽养殖污染治理配套工程，深化畜禽粪污资源化利用，发展生态型养殖，推进畜禽养殖标准化示范场建设。到2020年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。到2022年，畜禽粪污综合利用率进一步提升，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率保持100%。

防治水产养殖污染，流域内江河溪流、水库区域禁止网箱养鱼、投饵养鱼、肥水养鱼，巩固东方红水库、新桥水库水产养殖经营活动取缔工作。在流域水产养殖重点区域推广池塘生态健康养殖技术，推行池塘养殖“一改五化”技术，开展水产标准化健康养殖示范场建设。

3. 加强种植业污染防治

全面贯彻“一控两减三基本”要求，大力实施化肥、农药减量使用行动，推广有机肥，实施测土配方施肥，减少化肥施用量，提高化肥利用率。强化病虫害统防统治和绿色防控，大力推进绿色防控示范区建设，加大生物农药、农药减量助剂使用推广力度，禁止在林地、草地、园地及园林绿化使用高毒、高残留农药，严格控制农药使用量。到2020年，流域化肥利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率达到93%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上。

（五）生态保护与修复方案

1. 强化清淤清漂

健全后河流域河道水库保洁长效工作机制，强化后河流域河流、水库清淤清漂工作。以卫星水库、观音洞水库、新桥水库、东方红水库、平滩河、猪肠溪、后河干流为重点，强化水面漂浮物清理及岸边杂草、垃圾清除工作，完善运输转载工具、塑料拦污栅、清漂耙、铁锹、救生衣等清漂工具，落实清漂人员，保障清漂经费。推进平滩河、猪肠溪、后河干流重点河段河道清淤工作，确保河道干净畅通。

2. 推进水源涵养林保育

大力开展国土绿化提升行动，深入实施渝北区国土绿化提升行动实施方案，突出后河、平滩河、观音洞水库、卫星水库、新桥水库等重要河流岸线、水库库周全面绿化，大力开展植树造林，实施新一轮退耕还林还草，进一步提高森林覆盖率。以卫星水库、新桥水库为重点，开展湿地恢复与综合治理示范，推进生态涵养林建设，提升水土保持、水源涵养等生态功能。

3. 大力推进水生态修复

推进东方红水库库区生态恢复工程，在平滩河入库口、东方红水库库边、兴旺沟入库口实施滨岸带恢复工程，保护兴旺沟入库口等区域原有自然湿地，修复提升东方红水库库区近岸水域湿地生态系统。在东方红水库岸边实施植被缓冲带建设工程，形成近岸陆域、水滨区域和近岸水域的河滨缓冲带，增强水体自净能力。推进新桥水库水源涵养林建设，建设多层次的“乔一灌”混交水源涵养林，增强水体自净能力。

4. 持续加强水土流失防治

严格落实《水土保持法》，强化后河跳石控制单元、平滩河控制单元范围内大规模土地开发利用的区域性水土流失和两岸施工建设造成的局部性水土流失防范，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围。严格施工管护，坡面水系工程、小型蓄排引水工程、林草措施等水土保持设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。生产建设活动中排弃的砂、石、土等应当综合利用；不能综合利用的，应当堆放专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。

加强河道岸线保护，强化河道管理范围内农业耕种行为管理，推进坡耕地综合治理，实施坡改梯、经果林、封禁治理、保土耕作、新建蓄水池、截排水沟、沉砂池、生产便道、路涵等建设措施，防止水肥流失导致面源污染。

5. 优化流域水资源配置

实施水资源消耗总量和强度双控行动，执行最严格的水资源管理制度，继续实施用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线管理，强化节水目标责任管理与考核。新建、改建、扩建项目用水要求达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。

全面推进节水型社会建设，加强水资源论证工作，加强重点监控用水单位监管，推广合同节水管理。限制高耗水行业发展，以汽车整车及零配件制造行业为重点，强化工业节水改造和中水回用。合理调整农业种植结构，限制高耗水农业发展，加强农田水利设施体系完善，完成流域农田水利高效节水灌溉任务，指导罐区科学用水、节约用水。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造，推进材质落后供水管网更新改造，减少输送过程中的滴、跑、漏、洒等，提高输配水效率；单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑，应安装建筑中水设施，积极推动其他新建住房安装建筑中水设施；制订节水产品推广方案，定期开展节水普及宣传，倡导居民购买绿色环保产品。

6. 推进海绵城市建设

贯彻落实《重庆市海绵城市建设管理办法（试行）》（渝府办发〔2018〕135号），建立渝北区海绵城市建设管理制度，在土地出让、规划、设计、建设、验收维护等全过程进行闭合管理。根据海绵城市专项规划确定海绵城市近期建设区域和建设重点，开展渝北区海绵城市近期建设区域修建性详细规划编制工作。采取渗、滞、蓄、净、用、排等综合措施，充分保护、修复和恢复城市水生态系统，实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化和利用，逐步实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的目标，到2020年，流域城市建成区20%以上面积达到海绵城市指标要求。

（六）流域长效保护机制健全方案

1. 全面推广河长制

继续在流域河库全面推行河长制，强化各级河长（库长）责任和区级责任单位职责，加强组织领导，狠抓目标任务落实，健全河长会议制度、河长制考核问责制度、部门联动制度、工作督察制度、验收制度等工作机制，持续加强水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管和宣传引导等工作，确保到2020年，流域重要河库生态安全持续得到保障，实现河畅、水清、坡绿、岸美。

2. 健全水环境监测预警体系

健全后河流域水环境质量监测预警体系，优化监测网络，扩大监测范围，增加监测断面和监测频次。密切关注观音洞水库、卫星水库、东方红水库、新桥水库、平滩河等重点河库水质变化情况，加大对城北污水处理厂、王家街道污水处理厂、木耳镇污水处理厂、木耳石鞋企业基地污水处理厂等各主要入河（库）排污口水质监测力度，必要时加密监测频次。推进集中式饮用水水源地视频监控建设，对水源地实施远程监控，及时预警水质污染突发环境事件。

3. 强化水环境保护执法

加强观音洞水库、卫星水库、新桥水库等重点水库及后河、平滩河日常监管，发现违法行为及时依照法定程序进行查处。完善渝北区四级网格化监管网络，加强区级环境执法机构及镇街环保机构、工业园区能力建设。对流域生态环保违法行为“零容忍、出重拳、下狠招”，深化“利剑执法”专项行动，加大流域生态环境违法行为整治和查处力度，严查河库及岸边乱倾乱倒、乱排乱放、乱垦乱种等问题，严厉打击私设暗管或利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水，不正常使用水污染物处理设施，或者未经批准拆除、闲置水污染物处理设施等环境违法行为和监测数据弄虚作假行为。实施“联动司法”专项行动，加强生态环境司法保护，深化“刑责治污”，健全生态环境保护行政执法与刑事司法衔接机制，增强打击流域水环境违法犯罪合力。

4. 强化水环境风险防范

推进后河流域环境安全监管科学化、现代化，完善“政府—园区—企业”三级水环境风险防范体系，强化应急预案体系、应急管理体制、应急管理运行机制和应急管理法制应急管理，落实各部门水环境安全监管职责。

强化流域内重庆空港工业园区、木耳石鞋中小企业基地等重点工业园区及自来水供应、加油站（油库）、重金属等重点行业企业监管，督察园区和企业建设完善污染物处理设施、环境风险防控设施和应急处置措施，强化日常巡检。

推进重点风险源和一般风险源突发环境事件风险评估，推进流域集中式饮用水水源地环境风险评估和突发环境事件应急预案编制。推进镇街、园区环境应急能力建设，完善突发水环境事件应急物资，常态化开展园区、重点企业和集中式饮用水水源地突发水环境事件应急演练，提高应急处理队伍防范和处置突发水环境事件技能。

5. 推进全民参与水环境保护

深入开展生态法治宣传教育，把《环境保护法》、《水污染防治法》等环境保护法律法规纳入普法工作重点，营造全民学法守法的，增强全民保护水环境的法治意识。加强新闻媒体对水环境保护的宣传导向和舆论监督，充分利用公众信息网站、政务微博、政务微信等新媒体，开展水环境污染防治宣传，努力提高全民水环境保护意识。

健全水环境信息公开与公众参与机制，积极引导社会团体、新闻媒体等参与后河流域水污染防治工作，完善水环境保护信访投诉，有序推进有奖举报制度，鼓励公众通过生态环保“12369”、政府网站、微信公众平台等途径，对后河流域水环境污染问题进行监督。推动人大代表、政协委员依法开展后河流域水环境保护监督，支持社会团体开展水环境保护公益活动。落实政府、企业、公众、社会组织等主题的水环境保护责任，保障公众环境知情权、参与权、监督权和表达权。

四、保障措施

（一）强化责任落实。区级相关部门、镇街和区属国有公司要高度重视后河流域生态环境保护工作，切实担负起本部门和本辖区水污染防治目标责任，结合本单位职责职能，逐条逐项制定细化措施，落实具体工作责任人，确保各项保护措施和管理措施落实到位。

（二）加大资金投入。区生态环境局牵头，会同区级相关部门积极争取水污染防治专项资金等国家资金支持。区发展改革委将流域实施项目按年度纳入区政府投资计划。区财政局统筹解决后河流域建设项目资金，为流域水环境污染防治提供资金保障。发改、财政等部门健全市场化投入机制，引导金融资本、民间资本和社会资本投入水环境保护事业。

（三）强化督查考核。区生态环境局牵头，加强对后河流域生态环境保护工作的监督管理，明确任务和进度要求，逐级落实责任，狠抓落实，并建立月报制度，将重点项目完成情况按时上报区政府，对推进缓慢、进展严重滞后的项目严肃问责。

- 附件1

- 渝北区后河流域生态环境保护重点任务分解

| 序号 | 类型 | 措施 | 任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、重点流域综合整治方案 |  |  |  |  |  |
| 1 | 推进重点河流综合整治 | 平滩河综合整治 | 推进平滩河流域双凤桥街道区域、王家街道区域、木耳镇区域水环境综合整治，落实控源截污、内源治理、生态修复和循环补给等整治措施，结合东方红水库库区滨岸带生态恢复、入库口清淤、水库河岸带隔离防护等生态恢复工程的实施，重构平滩河和东方红水库生态系统。 | 区水利局 | 区城市管理局、区生态环境局、木耳镇、王家街道、双凤桥街道、空港经济开发公司、临空基建公司、农基建公司 |
| 2 | 推进水源地污染防治 | 饮用水水源地保护区划分和规范化建设 | 完成茨竹镇卫星水库茨竹水厂水源地保护区划分；完成古路镇新桥水库王家水厂水源地规范化建设。 | 区生态环境局 | 区水利局、茨竹镇、古路镇 |
| 3 |  | 推进水源地管理 | 开展饮用水水源地环境风险排查，建立健全饮用水水源应急保障体系。强化环境监管和日常巡查。 | 区生态环境局 | 区住建委、区农业农村委、区水利局、相关镇街 |
| 4 |  | 实施新桥水库水源地涵养林建设 | 完成古路镇新桥水库王家水厂饮用水水源地涵养林建设。 | 区水利局 | 区生态环境局、古路镇 |
| 5 | 巩固城市黑臭水体整治成果 | 黑臭水体治理巩固 | 巩固镜湖城市黑臭水体整治成果，做好城市水体长制久清有关工作，防止污染反弹或新出现黑臭水体。 | 区住建委、区城市管理局 | 区发展改革委、区农业农村委、区生态环境局、区水利局、相关镇街 |
| 6 | 推进重点湖库水质提升 | 城区湖库管理 | 完善城区湖库管理制度，实施违法排污联合执法整治行动和市政排水管网集中整治行动，健全城区湖库整治巩固长效机制，确保城区湖库水质达标。 | 区城市管理局 | 相关街道 |
| 7 |  |  | 实施实施晚晴园、木鱼石水库2个城区湖库水生态修复工程。 | 区生态环境局 | 区城市管理局、区水利局、相关街道 |
| 二、工业源污染治理方案 |  |  |  |  |  |
| 8 | 严格环境准入 | 优化工业产业选址 | 优化工业产业选址，新建工业项目选址应符合相关规划要求，除必须单独选址的项目外，全部进入工业园区。严禁不符合主体功能定位的项目建设实施。 | 区规划自然资源局 | 区发展改革委、区生态环境局、区经济信息委、空港经济开发公司 |
| 9 |  |  | 重庆空港工业园区严禁建设存在重大水环境隐患的工业项目，严禁建设高耗水、水污染严重的工业企业。 | 区发展改革委 | 区生态环境局、区经济信息委、区规划自然资源局、空港经济开发公司 |
| 10 |  | 严格项目环保审批 | 严格涉重金属项目、重庆空港工业园区建设项目环保审批。空港工业园区在新建、改建、扩建项目过程中实行污染物等量置换或者减量置换，做到“增产不增污、增产减污”。 | 区生态环境局 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区经济信息委、空港经济开发公司 |
| 11 | 优化产业空间布局 | 优化产业空间布局 | 优化后河流域产业布局，严格建设项目环保审批，守住“1公里”和“5公里”两条底线。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、区发展改革委、区规划自然资源局、空港新城公司、仙桃数据谷公司、空港经济开发公司 |
| 12 |  |  | 规范后河岸线利用，推进沿后河及平滩河新增工业适度有序发展。 | 区发展改革委 | 区生态环境局、区经济信息委、区规划自然资源局、空港新城公司、仙桃数据谷公司、空港经济开发公司 |
| 13 |  |  | 进一步推进空港新城不符合发展定位的工业企业有序退出，有序推进皮鞋城、模具园等低效工业区‘退二进三’。 | 空港新城公司 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区经济信息委 |
| 14 | 推进工业绿色发展 | 工业绿色转型 | 智能化改造空港工业园区传统产业，支持企业实施技术提升，大力发展战略性新兴产业集群。 | 区经济信息委 | 区发展改革委、空港经济开发公司 |
| 15 |  |  | 大力实施清洁生产审核改造和污染治理技术升级，强化清洁生产审核，提高产品技术、工艺装备、环保能效水平。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、空港经济开发公司 |
| 16 | 推进工业绿色发展 | 改造低效 工业区 | 推进工业企业利用综合标准，依法依规淘汰落后产能。 | 区经济信息委 | 区发展改革委、区财政局、区生态环境局、区应急管理局、区市场监管局、区规划自然资源局、空港新城公司 |
| 17 | 强化工业污染防治 | 推进工业园区污染治理 | 加快建设蒙家院子污水处理厂及配套管网，并强化日常管理，对爆管现象及时处理。 | 保税港区 | 区级相关部门、相关镇街 |
| 18 |  | 开展工业源普查 | 推进工业污染源普查工作，掌握流域工业源污染治理及污染物排放等基本信息。 | 区生态环境局 | 区级相关部门、相关镇街、空港新城公司、空港经济开发公司 |
| 19 |  | 工业污染治理 | 督促市环投集团加快完成木耳石鞋中小企业基地污水处理厂建设。强化木耳镇石鞋企业基地污水处理厂监管，督促企业加强污水处理厂运行维护。 | 木耳镇 | 区生态环境局、市环投公司 |
| 20 |  | 推进重金属污染防治 | 深化3家涉重金属企业污染防治，有序推进重庆科发表面处理有限责任公司退城入园工作，强化涉重金属企业监督执法和监督性监测，继续实施涉重企业持续性清洁生产审核。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、空港新城公司、空港经济开发公司 |
| 三、城镇生活污染治理方案 |  |  |  |  |  |
| 21 | 加强雨污混流口综合整治 | 雨污混流口综合整治 | 完成平滩河流域王家街道、双凤桥街道、木耳镇等区域雨污混流口综合整治，修复破损污水管道与检查井，深化雨水渠污水来源排查与整治，杜绝雨污混排或污水溢流进入河道。 | 区城市管理局、区住建委 | 相关镇街、空港经济开发公司、临空基建公司 |
| 22 | 强化城镇污水处理厂建设 | 城市污水处理厂维护 | 加强城北污水处理厂运营维护，督促城北污水处理厂治理设施和在线监控设施稳定运行。推进城北污水处理厂污水再生利用，减少城北污水处理厂污染物入河负荷，降低其对后河水质的影响。 | 区城市管理局 |  |
| 23 |  | 城市污水处理厂建设 | 完成仙桃数据谷南区、北区污水处理站及配套管网建设，污水处理能力合计3500吨/日，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。 | 仙桃数据谷公司 | 区城市管理局 |
| 24 | 强化城镇污水管网建设 | 城镇污水管网建设 | 加快推进城区一、二级污水管网改造，加快城区三级管网改造与建设，深化雨污分流改造。续建城区雨污分流整治工程。 | 区城市管理局 | 相关镇街、空港新城公司、临空基建公司 |
| 25 | 强化城镇污水管网建设 | 城镇污水管网建设 | 完成空港新城片区排水管网改造。 | 空港新城公司 | 区城市管理局 |
| 26 |  |  | 完成空港工业园区两路组团I标准分区和空港组团U标准分区污水管网建设工程。 | 空港经济开发公司 |  |
| 27 |  |  | 加快完善王家街道、木耳镇等场镇污水管网，督促加快完成木耳镇污水处理站配套管网建设，深化雨污分流改造，提高乡镇污水处理收集率。 | 区住建委 | 王家街道、木耳镇、农基建公司 |
| 28 | 强化服务业污染防治 | 服务业污染防治 | 完善流域内机动车清洗业、机动车维修厂（含4S店）等单位（场所）动态管理清单，推进上述单位（场所）污水治理设施建设和完善。 | 区交通局 | 区生态环境局、区住建委、区城市管理局、相关镇街 |
| 29 |  |  | 完善流域内餐饮、宾馆、学校、医院、5000平方米及以上商场、综合大楼及住宅小区等单位（场所）动态管理清单，推进上述单位（场所）污水治理设施建设和完善。 | 区城市管理局 | 区生态环境局、区住建委、区卫生健康委、区市场监管局、区商务委、区教委、相关镇街 |
| 30 |  |  | 深化流域内医疗机构污染防治，督促医疗机构配套建设与污染物排放相匹配的水污染防治设施；全面实施医疗废物规范化管理，规范医疗废物收集、贮存行为。 | 区生态环境局 | 区卫生健康委、区经济信息委、区公安分局、区应急管理局 |
| 31 | 加强污水治理设施运营维护 | 污水治理设施运营维护 | 督促市环投公司加强乡镇污水处理厂运营维护，推进乡镇污水处理厂运行专业化、操作规范化、管理制度化，确保乡镇污水处理厂实现正常运营和达标排放。 | 区生态环境局 | 相关镇街 |
| 32 |  |  | 各镇街应加强辖区内乡镇污水处理厂巡查，确保乡镇污水处理厂稳定运行、达标排放。强化污水管网巡查，确保场镇污水应收尽收，对污水溢流问题及时上报。 | 各镇街 | 区生态环境局、区住建委 |
| 33 |  |  | 规范处置污泥，实施城镇污水处理厂（站）污泥统一收集、运输和处置，取缔兴隆镇永庆村、王家街道污水处理站污泥露天堆放行为，推进污泥稳定化、无害化和资源化处置。 | 区城市管理局、区生态环境局 | 市环投公司、相关镇 |
| 34 | 深化城镇生活垃圾处置 | 城镇生活垃圾处置 | 配合市环卫集团推进城市生活垃圾收集系统完善工程，完善收集箱、垃圾桶、前端收集车、垃圾转运站等城镇生活垃圾收集系统；配合市环卫集团推进夏家坝垃圾二次转运站建设。 | 区城市管理局 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区生态环境局、相关镇街 |
| 35 | 深化城镇生活垃圾处置 | 生活垃圾强制分类 | 按照国家和市政府相关要求，推进公共机构和相关企业生活垃圾强制分类。 | 区机关事务局 | 区级相关部门、相关镇街 |
| 36 |  |  | 按照国家和市政府相关要求，推进相关企业生活垃圾强制分类。 | 区城市管理局 | 区级相关部门、相关镇街 |
| 37 |  | 居民生活垃圾分类示范 | 继续开展居民生活垃圾分类示范试点，生活垃圾分类标准体系和可复制、可推广的分类模式基本形成。 | 区城市管理局 | 区商务委、区教委、区卫生健康委、区生态环境局、相关镇街 |
| 四、农业农村污染治理方案 |  |  |  |  |  |
| 38 | 推进农村生活污染防治 | 农村生活污染治理 | 合理选择污水处理工艺，完成农村生活污水治理设施升级改造，淘汰简单工艺。 | 相关镇街、市环投公司 | 区生态环境局 |
| 39 |  |  | 强化农村生活污水治理，加快完善农村污水管网改造与建设。 | 区住建委 | 相关镇街、农基建公司 |
| 40 |  |  | 持续推动农村卫生改厕工作，科学制定改厕计划，合理选择改厕模式，鼓励建设农村公共厕所，完成流域户改厕，确保每个行政村都有一座无害化公厕。 | 区卫生健康委、区住建委 | 相关镇街 |
| 41 |  |  | 不断完善农村生活垃圾收运处理系统，合理优化收运设施设备点位设置，强化收运体系运行情况的监督。 | 区城市管理局 | 相关镇街 |
| 42 | 加强养殖业污染防治 | 养殖业污染防治 | 推进后河流域限养区和适养区内存栏畜禽20头生猪当量以上的养殖污染整治工作，进一步完善畜禽养殖污染治理配套工程，深化畜禽粪污资源化利用。 | 区农业农村委 | 区生态环境局、相关镇 |
| 43 |  | 水产养殖污染防治 | 巩固东方红水库、新桥水库水产养殖经营取缔成果。 | 区水利局 | 相关镇街 |
| 44 | 加强养殖业污染防治 | 水产养殖污染防治 | 在流域水产养殖重点区域推广池塘生态健康养殖技术，推行池塘养殖“一改五化”技术，开展水产标准化健康养殖示范场建设。 | 区农业农村委 | 相关镇街 |
| 45 | 加强种植业污染防治 | 种植业污染防治 | 全面贯彻“一控两减三基本”要求，大力实施化肥、农药减量使用行动，推广有机肥，实施测土配方，减少化肥施用量，提高化肥利用率。强化病虫害统防统治和绿色防控，大力推进绿色防控示范区建设，加大生物农药、农药减量助剂使用推广力度。 | 区农业农村委 | 区供销社、相关镇街 |
| 五、生态保护与修复方案 |  |  |  |  |  |
| 46 | 强化清淤清漂工作 | 河道水库清淤清漂工作 | 健全后河流域河道保洁长效工作机制，以卫星水库、观音洞水库、新桥水库、东方红水库为重点，强化水面漂浮物清理及岸边杂草、垃圾清除工作，完善清漂工具，落实清漂人员，保障清漂经费。 | 区水利局 | 区财政局、相关镇街 |
| 47 |  |  | 推进平滩河、后河干流及猪肠溪河道清淤工作，完善清漂工具，落实清漂人员，保障清漂经费，确保河道干净畅通。 | 相关镇街 | 区水利局、区财政局、区属相关国有公司 |
| 48 | 推进水源涵养林保育 | 开展国土绿化提升行动 | 深入实施渝北区国土绿化提升行动实施方案，突出后河、平滩河、观音洞水库、卫星水库、新桥水库等重要河流岸线、水库库周全面绿化，进一步提高森林覆盖率。 | 区林业局 | 区农业农村委、区水利局、相关镇街 |
| 49 |  | 生态涵养林建设 | 以后卫星水库、新桥水库为重点，开展湿地恢复与综合治理示范，推进生态涵养林建设，提升水土保持、水源涵养等生态功能。 | 区水利局 | 区林业局、相关镇街 |
| 50 | 推进水生态修复工作 | 水库生态修复 | 推进东方红水库库区生态恢复工程，实施滨岸带恢复工程，保护兴旺沟入库口等区域原有自然湿地，实施植被缓冲带建设工程。 | 农基建公司 | 区水利局、双凤桥街道 |
| 51 |  |  | 推进新桥水库库区生态恢复工程，修建水生生态系统。 | 区水利局 | 古路镇 |
| 52 | 加强水土流失防治 | 施工水土流失防治 | 强化后河跳石控制单元、平滩河控制单元范围内大规模土地开发利用的区域性水土流失和两岸施工建设造成的局部性水土流失防范。 | 区住建委 | 区水利局、仙桃数据谷公司、空港新城公司、临空基建公司、农基建公司、空港经济开发公司 |
| 53 |  | 水土流失防范 | 强化流域水土流失防范，有序推进坡耕地水土流失综合治理、小流域水土流失综合治理等工程。 | 区水利局 | 相关镇街 |
| 54 | 优化流域水资源配置 | 实施水资 源消耗总 量和强度 双控行动 | 执行最严格的水资源管理制度，继续实施用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线管理，强化节水目标责任管理与考核。 | 区水利局、区生态环境局 | 区经济信息委 |
| 55 | 优化流域水资源配置 | 实施水资 源消耗总 量和强度 双控行动 | 全面推进节水型社会建设，加强水资源论证工作，加强重点监控用水单位监管，推广合同节水管理。 | 区水利局 | 相关部门、各镇街、空港新城公司 |
| 56 |  |  | 限制高耗水行业发展，加强工业节水改造。 | 区经济信息委 | 区发展改革委、区生态环境局、区属相关国有公司 |
| 57 |  |  | 加强城镇节水，开展公共建筑节水改造。 | 区住建委 | 区级相关部门、各镇街、区属相关国有公司 |
| 58 |  |  | 加强城镇节水，推进材质落后供水管网更新改造。 | 区城市管理局 | 相关镇街 |
| 59 |  |  | 加强农田水利设施体系完善，完成流域农田水利高效节水灌溉建设。 | 区农业农村委、区水利局 | 相关镇街 |
| 60 |  | 海绵城市建设 | 建立渝北区海绵城市建设管理制度，在土地出让、规划、设计、建设、验收维护等全过程进行闭合管理。根据海绵城市专项规划确定海绵城市近期建设区域和建设重点，开展渝北区海绵城市近期建设区域修建性详细规划编制工作。 | 区住建委 | 区城市管理局 |
| 六、流域长效保护机制健全方案 |  |  |  |  |  |
| 61 | 全面推广河长制 | 全面推广河长制 | 继续在流域河库全面推行河长制，强化各级河长（库长）责任和区级责任单位职责，加强组织领导，狠抓目标任务落实，健全河长会议制度、河长制考核问责制度、部门联动制度、工作督察制度、验收制度等工作机制，持续加强水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管和宣传引导等工作。 | 区水利局 | 区生态环境局、区城市管理局、相关镇街 |
| 62 | 健全水环境监测预警体系 | 完善监测监控体系 | 优化监测网络，扩大监测范围，增加监测断面和监测频次。推进集中式饮用水水源地视频监控建设。定期开展生态监测，全面掌握流域水生态环境质量现状。 | 区生态环境局 | 区水利局、相关镇街 |
| 63 | 完善水环境执法体系 | 强化水体巡逻执法 | 加强观音洞水库、卫星水库、新桥水库等重点水库及后河、平滩河日常监管，发现违法行为及时依照法定程序进行查处。 | 区水利局 | 区生态环境局、宏利公司、相关镇街 |
| 64 | 完善水环境执法体系 | 完善生态 环保执法 体系 | 完善渝北区四级网格化监管网络，加强区级环境执法机构及镇街环保机构、工业园区能力建设。加大流域生态环境违法行为整治和查处力度，健全生态环境保护行政执法与刑事司法衔接机制。 | 区生态环境局 | 区级相关部门、相关镇街、空港经济开发公司 |
| 65 | 强化水风险防范与应急处置 | 完善水环境风险防范与应急处置体系 | 完善政府—园区—企业三级水环境风险防范体系。强化重点工业园区及重点行业企业监管，强化日常巡检。推进重点风险源和一般风险源突发环境事件风险评估。推进流域集中式饮用水水源地环境风险评估和突发环境事件应急预案编制。推进镇街、园区环境应急能力建设，常态化开展突发水环境事件应急演练。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、区应急管理局、空港经济开发公司、空港新城公司 |
| 66 | 推进全民参与水环境保护 | 开展生态法治宣传教育 | 深入开展生态法治宣传教育，增强全民保护水环境的法治意识。加强新闻媒体对环境保护的宣传导向和舆论监督，开展水环境污染防治宣传，努力提高全民水环保意识。 | 区委宣传部 | 区生态环境局、区经济信息委、区规划自然资源局、区教委、区委网信办、渝北新闻社、区广电台、相关镇街 |
| 67 |  | 健全水环境信息公开与公众参与机制 | 引导社会团体、新闻媒体等参与后河流域水污染防治工作，完善水环境保护信访投诉，有序推进有奖举报制度，鼓励公众对后河流域水环境污染问题进行监督。推动人大代表、政协委员依法开展后河流域水环境保护监督，支持社会团体开展水环境保护公益活动。 | 区生态环境局 | 区水利局、区城管局、区农业农村委、区住建委、区林业局、区规划自然资源局、区发展改革委、区经济信息委、相关镇街 |

附件2

渝北区后河流域生态环境保护重点项目表

| 序号 | 项目 名称 |  | 建设内容 | 建设周期 | 资金估算（万元） |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 上级 | 区级 | 社会 |  |  |
| 一、重点流域综合整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平滩河流域水环境综合整治 | 双凤桥街道区域 | （1）河道生态环境综合整治。完成工业职业学校前平滩河与支流交汇处、长安锦尚城西侧河段、翔宇路至盛林路之间河段、茂林路西侧河段河道清淤。 （2）湿地生态系统恢复。完成翔宇路至绕城高速之间河段、长凯路至高堡湖东路之间河段湿地生态系统恢复。 （3）植被缓冲带建设。完成长安锦尚城西侧河段、翔宇路至盛林路河段河岸、长凯路至高堡湖东路之间河段河植被缓冲带建设。 （4）水面漂浮物及有害水生植物清除。完成长安锦尚城西侧河沟、长凯路至高堡湖东路之间河段、东部石油加油站至空港东路之间河段、长安锦尚城西侧河沟、长凯路至高堡湖东路之间河段、东部石油加油站至空港公路河段有害水生植物及垃圾清运。 | 2019-2020 | 2473 |  | 2473 |  | 区水利局 | 双凤桥街道 |
| 2 |  |  | （1）红树林污水提升站改造。包括红树林小区污水提升站改造、桃源印象小区-红树林小区提升泵站、双凤康桥小区和唐庄小区-红树林小区提升泵站改造及提升泵站清淤。 （2）仁睦滩污水收集管网建设。 | 2019-2020 |  |  |  |  | 区城市管理局 | 双凤桥街道 |
| 3 |  |  | 平滩河双凤桥街道区域雨污混流口综合整治。重庆工业职业技术学院、凯宾医院、恒通客车公司、易捷加油站、重庆竟成职业技术学校、东部石油空港加油站段、环湖雅居B区对岸雨污混流口综合整治，排查雨污混流、污水直排等现象，实施雨污分流，完成污水纳管。 | 2019-2020 | 纳入城区雨污分流整治工程 |  |  |  | 区城市管理局 | 双凤桥街道、空港经济开发公司、临空基建公司 |
| 4 | 完善水环境执法体系 | 王家街道区域 | （1）控源截污工程。整治王家街道场镇化粪池，将污水提升至王家污水处理站处理。 （2）河道疏浚与清淤工程。完成平滩河大桥至宏基大桥段、宏基大桥至空港二路前段河道清淤。 （3）河道湿地系统恢复工程。完成平滩河大桥至观月大桥入口段、观月大桥至宏基大桥入口段河道湿地系统恢复。 （4）水面清漂及有害水生植物清除工程。完成平滩河王家街道区域水面漂浮物及有害水生植物清除。 （5）河岸隔离防护工程。完成观月大桥至绕城高速护岸段（西侧河岸）、观月大桥至保税港区（东侧河岸）河岸隔离防护工程。 | 2019-2020 | 505 |  | 505 |  | 区水利局 | 王家街道 |
| 5 | 平滩河流域水环境综合整治 | 王家街道区域 | 完善龙泉水库东侧王家街道派出所、大屋村居民楼区域污水管网，实现污水全收集处理。 | 2019-2020 | 60 |  | 60 |  | 区住建委 | 王家街道 |
| 6 |  | 木耳镇区域 | 恢复平滩河大桥蓝湾半岛前支流交汇处北城空港天地对岸段、木耳公租房旁支流与平滩河交汇处河道湿地系统。清除木耳公租房支流水面漂浮物及有害水生植物。构建跳蹬河大桥下段河道卵石生态系统。建设平滩河大桥蓝湾半岛前支流交汇处北城空港天地对岸植被缓冲带。 | 2019 | 1086 |  | 1086 |  | 区水利局 | 木耳镇 |
| 7 |  |  | 平滩河木耳镇区域雨污混流口综合整治。空港大道桥公租房端桥、木耳公租房空港乐园小区、木耳公租房立人小学附近雨污混流口综合整治，排查雨污混流、污水直排等现象，实施雨污分流，完成污水纳管。 | 2019-2020 | 纳入城区雨污分流整治工程 |  |  |  | 区城市管理局、区住建委 | 木耳镇、空港经济开发公司、临空基建公司 |
| 8 |  | 保税港区区域 | 配合保税港区推进桥达.蓝湾半岛、长安锦尚城小区支流段、空港大道桥下、海志·观月山水化粪池雨污混流口整治，排查雨污混流、污水直排等现象，实施雨污分流，完成污水纳管。 | 2019-2020 | 以具体实施为准 |  |  |  | 保税港区 | 区城市管理局、区住建委 |
| 9 | 集中式饮用水水源地保护 |  | 完成茨竹镇卫星水库茨竹水厂水源地保护区划分，报市政府审批。 | 2019 | 20 |  | 20 |  | 区生态环境局 | 茨竹镇 |
| 10 |  |  | 完成古路镇新桥水库王家水厂水源地规范化建设。 | 2019 | 392 |  | 392 |  | 区生态环境局 | 古路镇 |
| 11 | 重点湖库水质持续提升工程 |  | 推进晚晴园、木鱼石水库2个城区生态修复工程，实现湖库水质长治久清。 | 2019 | 996 |  | 996 |  | 区生态环境局 | 区城市管理局、区水利局、相关街道 |
| 二、工业污染治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 工业企业污染防治 |  | 完成木耳石鞋中小企业基地污水处理厂及配套管网建设。 | 2019 | 560 |  |  | 560 | 市环投公司 | 木耳镇、区生态环境局 |
| 三、城镇生活污染治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 城市生活污水处理厂建设 |  | 推进仙桃数据谷南区、北区污水处理站及配套管网建设，出水水质达到一级A标准。 | 2019 | 4190 | 4190 |  |  | 仙桃数据谷公司 |  |
| 14 | 城镇污水管网建设 |  | 空港新城污水管网完善工程。（1）完成空港新城秋成大道三期、悦港大道一期、空港新城建成区道路升级改造及地下管网综合整治工程、花石沟截污干管工程等污水管网建设项目。 （2）2020年完成悦港北路二级排污干管建设和污水提升泵建设。 | 2019-2020 | 7400 |  | 7400 |  | 空港新城公司 |  |
| 15 |  |  | 完成空港工业园区两路组团I标准分区和空港组团U标准分区内14.5公里排污管网建设。 | 2019-2020 | 3200 |  | 3200 |  | 空港经济开发公司 |  |
| 16 |  |  | 加快完善场镇（王家街道、木耳镇等）二、三级污水管网建设，实现雨污分流，提高城镇污水处理收集率。 | 2019 | 950 |  | 950 |  | 区住建委 | 王家街道、木耳镇 |
| 17 | 城镇生活垃圾收集处置系统完善工程 |  | （1）续建流域城镇生活垃圾收集系统完善工程，完善收集箱、垃圾桶、前端收集车等。 （2）配合市环卫集团续建夏家坝垃圾二次转运站项目。 | 2019-2020 | 以具体实施为准 |  |  |  | 区城市管理局 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区生态环境局、相关镇街 |
| 四、农村农业污染治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 农村生活污水治理 |  | （1）推进木耳镇石鞋村2号、木耳镇垭口村等农村生活污水治理设施升级改造，淘汰简单工艺。 | 2019 | 180 |  | 180 |  | 市环投公司 | 区生态环境局、木耳镇 |
| 19 |  |  | （2）完成木耳镇白房村18社居民聚集点及村委会、木耳金刚村涂家庄居民聚集点、木耳金刚村5社居民聚集点、木耳白房村贺家祠水库居民聚集点、木耳镇学堂村斗碗寨产业园、双凤桥兴旺村8社（铁路坝院落）等农村居民聚集点生活污水收集处置设施建设。 | 2019-2020 | 200 |  | 200 |  | 木耳镇、双凤桥街道 | 区生态环境局 |
| 20 | 农村卫生改厕工程 |  | 鼓励建设农村公共厕所，完成流域户改厕，确保每个行政村都有一座无害化公厕。 | 2019-2020 | 以具体实施为准 |  |  |  | 区卫生健康委、区住建委 | 相关镇街 |
| 21 | 农村生活垃圾收运处理系统完善工程 |  | 不断完善“五有”农村生活垃圾收运处理系统，合理优化收运设施设备点位设置，推进农村生活垃圾分类试点，完善垃圾收集设施（含垃圾桶和垃圾箱），完善垃圾收集站，保障农村生活垃圾治理资金投入。 | 2019-2020 | 以具体实施为准 |  |  |  | 区城市管理局 | 相关镇街 |
| 22 | 养殖业污染防治工程 |  | 推进后河流域限养区和适养区内存栏畜禽20头生猪当量以上的养殖污染整治和巩固工作。完成重庆市天友纵横牧业发展有限公司两江奶牛养殖场等30个畜禽养殖场（户）合计4761头生猪当量的畜禽养殖污染治理和巩固工作，进一步完善畜禽养殖污染治理配套工程，深化畜禽粪污资源化利用。 | 2019 | 200 |  |  | 200 | 区农业农村委 | 相关镇街 |
| 23 |  |  | 在水产养殖重点区域推广池塘生态健康养殖技术。 | 2019-2020 | 60 |  |  | 60 | 区农业农村委 | 相关镇街 |
| 24 | 种植业污染防治工程 |  | 继续扎实推进农产品绿色行动，继续大力推行“生态种植+健康养殖”模式，开展配方肥和有机肥施用、农作物秸秆综合利用、绿肥压青还田等技术推广，推进水肥一体化基地、农业标准化示范基地建设，推进主要农作物病虫害监测预警体系全覆盖。 | 2019-2020 | 200 |  | 100 | 100 | 区农业农村委 | 相关镇街 |
| 五、生态保护与修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 河流清淤清漂工作 |  | （1）推进后河茨竹同仁至新泉段、后河仙桃街道花石社区段、猪肠溪仙桃大桥段至金山大道大桥段河道清淤工作。（2）健全河流清漂长效保障机制，落实清漂经费和人员，完善清漂经费。 | 2019-2020 | 80 |  | 80 |  | 相关镇街 | 区水利局、区财政局、区属国有公司 |
| 26 | 国土绿化提升行动 |  | 完成流域茨竹镇、木耳镇、王家街道、兴隆镇、古路镇等镇退耕还林、疏林地及未成林培育、农村四旁植树、森林抚育和幼林抚育任务。 | 2019 | 3663 | 3663 |  |  | 区林业局 | 相关镇街 |
| 27 | 东方红水库生态恢复工程 |  | 在平滩河入库口、东方红水库岸边、兴旺河沟入库口恢复滨岸带；在水库库岸构建植被缓冲带；实施污水处理厂地块、平滩河边地块污泥弃置场复垦工程。 | 2019 | 1024 |  | 1024 |  | 农基建公司 | 木耳镇、王家街道、双凤桥街道 |
| 28 | 重点湖库水源涵养工程 |  | (1)新桥水库库岸绿化，面积约35亩，栽植树木约6000株。 (2)卫星水库库滨植被带（3.2万m2）、水源涵养林（1.5万m2）、生态护坡（2千m2）、宣传管理碑牌15个。 | 2019 | 420 |  | 420 |  | 区水利局 | 古路镇、茨竹镇 |
| 六、流域长效保护机制健全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 环境风险防范工程 |  | 按照技术指南，完成流域集中式饮用水水源地环境风险评估与应急预案修编，实现一源一案，完善突发水环境事件应急物资，开展水源地突发水环境事件应急演练。 | 2020 | 25 |  | 25 |  | 区生态环境局 | 茨竹镇、木耳镇、古路镇 |

公开方式：公开