渝北区大湾镇金凤村国土综合整治项目

| **序号** | **工程或费用名称** | **估 算 价 值** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑工程费** | **其他费用** | **合计** |
|
| **一** | **工程费用** | **3411.44** |  | **3411.44** |
| 1 | 工程施工费 | 3405.20 |  | 3405.20 |
| 2 | 设备购置费 | 6.24 |  | 6.24 |
| **二** | **工程建设其他费用** |  | **341.95** | **341.95** |
| ㈠ | 技术咨询费 |  | 292.33 | 292.33 |
| 1 | 土地清查费 |  | 17.03 | 17.03 |
| 2 | 项目可行性研究费 |  | 18.23 | 18.23 |
| 3 | 工程勘察费 |  | 27.29 | 27.29 |
| 4 | 项目设计费（含预算编制费） |  | 49.41 | 49.41 |
| 5 | 招标代理费 |  | 10.49 | 10.49 |
| 6 | 施工图审查费 |  | 6.00 | 6.00 |
| 7 | 造价咨询服务费 |  | 11.93 | 11.93 |
| 7.1 | 概算审核 |  | 3.15 | 3.15 |
| 7..2 | 工程量清单及组价审核费 |  | 8.79 | 8.79 |
| 8 | 工程监理费 |  | 60.82 | 60.82 |
| 9 | 竣工验收费 |  | 91.12 | 91.12 |
| 9.1 | 工程复核费 |  | 16.81 | 16.81 |
| 9.2 | 工程验收费 |  | 33.62 | 33.62 |
| 9.3 | 项目决算编制与审计费 |  | 22.70 | 22.70 |
| 9.4 | 整理后土地重估与登记费 |  | 15.45 | 15.45 |
| 9.5 | 标识设定费 |  | 2.54 | 2.54 |
| ㈡ | 工程建设管理费 |  | 49.62 | 49.62 |
| 1 | 建设单位管理费 |  | 49.62 | 49.62 |
| **三** | **预备费** |  | **112.60** | **112.60** |
| 1 | 基本预备费 |  | 112.60 | 112.60 |
| **四** | **项目总投资** |  | **3865.99** | **3865.99** |